Mokėjimo prašymų teikimo aprašo

4 priedas

Pakeitimo nurodymas Nr. XX pagal rangos sutartį Nr. XXX „Pavadinimas“

(data)

Rangovas: 			.........................................................................

Inžinierius: 			.........................................................................

Užsakovas:			.........................................................................

<jeigu pirkimą atliko ne Užsakovas>

Perkančioji organizacija:	........................................................................

Vadovaujantis rangos sutarties Nr...................... “pavadinimas” Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis Inžinierius gavęs pasiūlymą dėl pakeitimo ir Užsakovo (pavadinimas) (data) raštu Nr……., techninio projekto autoriaus/projekto vykdymo priežiūros vadovo (jei taikoma) (pavadinimas) (data) raštu Nr……. pritarimus pasiūlymui dėl pakeitimo,  priėmė sprendimą, kad:

- (Taikoma tai atvejais kai atliekami papildomi darbai)

siekiant įgyvendinti rangos sutartį (pasirinkti a  arba b):

- esant nenumatytoms fizinėmis sąlygomis pagal Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.12 punktą (aprašyti sąlygas)

ir/arba

- esant aiškiai įrodomiems praleidimams ir netikslumams Užsakovo parengtame techniniame projekte (jeigu pagal “raudoną” FIDIC rangos sutartis) arba konkursinėje dokumentacijoje (jeigu pagal “geltoną” FIDIC rangos sutartis) (aprašyti praleidimų ir netikslumus esmę)

1) būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

- .............. (nurodyti objektines papildomų darbų dalis);

- ................;

- ..................

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad pagal pasirašytą rangos darbų sutartį rangovas neprivalo atlikti pakeitime nurodytų darbų.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad papildomai atliekami darbai neturi/turi < Tuo atveju jei pakeitimas turi esminės įtakos techninio projekto sprendiniams Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo turi organizuoti priežiūrą taip, kad būtų užtikrinta, jog Techninio projekto pakeitimas atliktas tinkamai ir atlikta Techninio projekto ekspertizė leidžia tęsti darbus. > įtakos Techninio projekto sprendiniams.Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą

< Pakeitime nurodomas papildomų darbų įsigijimo būdas, pvz.: papildomų darbų įsigijimas atskiru pirkimu, sudarant naują rangos sutartį>.

2. Taikoma tais atvejais kai atsisakoma darbų.

2) nereikia atlikti (nurodyti priežastį)  darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

  - .............. (nurodyti objektines neatliekamų darbų dalis);

  - ................

  - ..................

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtinimo nustatė, kad neatliekamų darbų, (medžiagų, įrengimų) apimtys yra įvertintos ir apmatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos  teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais, o jų nesant oficialiai patvirtintais (pvz. SISTELA) analogiškų darbų vieneto įkainiais.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų atsisakymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties (nurodyti punktą),arba patvirtina, kad yra gautas VPT pritarimas.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad darbų atsisakymas neturi/turi < Tuo atveju jei pakeitimas turi esminės įtakos techninio projekto sprendiniams Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo turi organizuoti priežiūrą taip, kad būtų užtikrinta, jog Techninio projekto pakeitimas atliktas tinkamai ir atlikta Techninio projekto ekspertizė leidžia tęsti darbus> įtakos Techninio projekto sprendiniams.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

| Rezultatų pavadinimai | Suma, eurais be PVM |
| --- | --- |
| Pradinė sutarties kaina |  |
| Viso neatliekamų darbų vertė: |  |
| Priimtina sutarties suma (po pakeitimo) |  |

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma. (Rangos sutarties 6 p, atitinkamai keičiami sutarties 6.1,6.2,6.3... p..)

3. Taikoma tai atvejais kai vieni darbai (medžiagos) keičiami kitais darbais (medžiagomis). Tais atvejais kai darbai (medžiagos) pakeičiami visa prieš tai buvusių darbų (medžiagų apimtimi).

Reikalinga atlikti tokius darbų (medžiagų) pakeitimus kitais darbais (medžiagomis) (Visa pilna informacija nurodoma priede Nr. 1)

- .............. (nurodyti objektines keičiamų darbų dalis);

- ................;

- ..................

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis) galimybė buvo numatyta rangos sutarties (nurodyti, sutarties dalį/is bei punktą/us),arba patvirtina, kad yra gautas VPT pritarimas.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakitimo patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos  teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (nurodyti punktą).

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas, nesudaro sąlygų pasikeisti rangos sutarties kainai.

4. (Taikoma tais atvejais kai pakeitimas atliekamas po atliktų kadastrinių matavimų ir darbų kiekių patikslinimai  išimtinai susiję su matavimų paklaidomis užbaigus sutartyje numatytus darbus)

Būtina patikslinti rangos sutarties kiekių žiniaraščių pozicijas (nurodyti objektines kiekių žiniaraščių dalis, kuriose atliekami pakeitimai) (visa apimtis priede Nr. ...)

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl pakeitimo, patvirtina, kad šių  darbų apimties pakitimai atsirado išimtinai dėl matavimų netikslumų.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad  darbų apimties pakitimai yra įvertinti vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties 13 skyriaus nuostatomis (nurodyti punktą).

| Rezultato pavadinimas | Suma, eurais be PVM |
| --- | --- |
| Pradinė sutarties kaina |  |
| Faktinė sutarties kaina (įvertinus faktiškai atliktus darbus). |  |
| Likusi nepanaudotų lėšų suma |  |

5. (Tuo atveju, kai keičiamas darbų baigimo laikas) )

siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis:

<nurodomas punktas pagal FIDIC bendrųjų sąlygų (ir/arba) konkrečiųjų sąlygų 8.4 arba 13.3 punktuose išdėstytas nuostatas> (turi būti įvardintos konkrečios aplinkybės).

Būtina pratęsti darbų baigimo laiką. ” Darbų baigimo terminas yra nustatomas iki (data).

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku.  (pridedama).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos ir avanso grąžinimo garantijos (jeigu taikoma) galiojimo pabaigos (nurodoma data,kuria rangovas įsipareigoja, gali būti ir ankstesnė), pateikti Užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos (nurodoma data,kuria rangovas įsipareigoja, gali būti ir ankstesnė) , pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

(jei pakeitimai neturi įtakos darbų termino pratęsimui) Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų baigimo terminui ir jis  yra nekeičiamas.  Inžinieriaus patvirtinta, kad  rangovo darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Rangovo  (data) pranešimas/pretenzija Nr. ........, XX  lapų, (su papildomų darbų, neatliekamų darbų sąmatiniais skaičiavimais);

Priedas Nr.2. Inžinieriaus  pritarimas pakeitimui (pateikiami argumentai [vadovaujantis pasirašyta sutartimi] dėl pritarimo pakeitimui), XX lapų

Priedas Nr. 3. Užsakovo (data) raštas Nr............, XX  lapų, (dėl pritarimo pakeitimo  įforminimui), techninio projekto autoriaus (data)  raštas Nr............, XX  lapų.

Priedas Nr. 4 Atnaujinta darbų programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų grafiku (jeigu taikoma).

Priedas Nr. 5 Techninio projekto ekspertizė (taikoma tuo atveju jei papildomi darbai ir (ar) darbų atsisakymas turi esminės įtakos techninio projekto sprendiniams), XX lapų

Inžinierius:      		_____________                                           _________________

(parašas, data)		  			(vardas pavardė)

Užsakovas:  		_____________				_______________

(parašas, data)		  			(vardas pavardė)

Rangovas:   		_____________				_______________

(parašas, data)		  			(vardas pavardė)

<jeigu pirkimą atliko ne Užsakovas>

Perkančioji organizacija:  	_____________				_______________

(parašas, data)		  			(vardas pavardė)