**UAB „PELLY BALTIC“**

Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r. Įmonės kodas: 300513963, PVM kodas LT100002365411

**KONKURSO SĄLYGOS**

**GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMUI**

**TURINYS**

[1. BENDROSIOS NUOSTATOS 2](#_Toc189347969)

[2. PIRKIMO OBJEKTAS 2](#_Toc189347970)

[3. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3](#_Toc189347971)

[4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 8](#_Toc189347972)

[5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 8](#_Toc189347973)

[6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 9](#_Toc189347974)

[7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 11](#_Toc189347975)

[8. DERYBOS 12](#_Toc189347976)

[9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 13](#_Toc189347977)

[10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 13](#_Toc189347978)

[11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 13](#_Toc189347979)

[12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15](#_Toc189347980)

[13. PRIEDAI 15](#_Toc189347981)

# BENDROSIOS NUOSTATOS

* 1. UAB „Pelly Baltic“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės, Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ poveiklės „Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo technologijų diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, numato įsigyti gamybinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo (rangos) darbus.
  2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
  3. Pirkimą iš dalies finansuoja APVA, kuri vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. D1-276, kuriuo patvirtinta aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos priemonės „Gerinti vandens telkinių būklę“ aprašu. Sprendimas buvo patvirtintas 2024 m. gruodžio 13 d. APVA direktoriaus įsakymu Nr. T1-518 „**DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-01-06-07-01 „GERINTI VANDENS TELKINIŲ BŪKLĘ“ POVEIKLĖS „GAMYBINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ**“.
  4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2025 04 15 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) internetiniame puslapyje [www.apva.lt](http://www.apva.lt) skiltyje „skelbimai“.
  5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
  6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka.
  7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: [diana.baliuniene@pelly.eu](mailto:diana.baliuniene@pelly.eu)
  8. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir (ar) technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir (ar) technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.

# PIRKIMO OBJEKTAS

* 1. Perkama metalo ruošinių plovimo gamybinių nuotekų valymo įrangos įrengimo (rangos) darbai, ir kitos paslaugos, kurių specifikacijos nustatytos 1 priede „techninės specifikacijos“.
  2. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (žr. aktualią redakciją) 1) 4.3. punktu: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). 4.4.1 papunkčiu, t. y., pirkimo objektas patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų – Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos.
  3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos,montavimo darbų kiekiui.
  4. Tiekėjas visus rangos darbus, įskaitant ir gamybinių nuotekų valymo įrenginių paleidimą-derinimą privalo atlikti ne vėliau nei iki 2026 m. sausio mėn 13d. Darbus galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų darbų kokybės. Darbų neatlikimas per nurodytą darbų atlikimo terminą laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Atlikus visus rangos darbus, po jų užbaigimo tiekėjas 12 mėnesių privalo atlikti garantinį aptarnavimą, kurio metu turi būti atliekami tyrimai ir pasiekiami nuotekų išvalymo rodikliai iki šios techninės specifikacijos 5 skyriuje numatytų reikalavimų. Garantinio aptarnavimo laikotarpis negali būti trumpinamas ir užbaigtas anksčiau nei per 12 mėnesių, net jeigu ir anksčiau laiko būtų pasiekti 5.1 punkte nurodytų teršalų koncentracijų rodikliai. Taipogi garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas privalo matuoti išleidžiamų nuotekų debitą ir duomenis pateikti pareiškėjui.
  5. Įrangos pristatymo bei darbų atlikimo vieta – Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r.
  6. Siekiant nustatyti darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, dalyviui rekomenduojama atvykti ir apžiūrėti gamybinių nuotekų valymo įrenginių montavimo vietą (toliau – Objektas). Objekto apžiūra vyks dalyvaujant Pirkėjo įgaliotiems atstovams. Apžiūros gali įvykti ne vėliau kaip likus 4 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyviai, norintys susipažinti su Objektu, turi el. paštu Pirkėjo atsakingam asmeniui (žr. 1.7. p.), pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikti laiką. Pirkėjas turi teisę su dalyviu susiderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimų laiką.

# TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

* 1. Pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys reikalavimai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pašalinimo pagrindai** | **Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai** |
| 3.1.1. | Dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas). Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3.1.2. | Per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. | Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas). Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 3.1.3. | Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. | Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas). Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų). |
| 3.1.4. | Dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. | Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus užsienio šalies, kurioje registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 3 priedas). Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne vėlesnei datai, kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Dalyvis laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų). |

* 1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 (penkerius) metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra tinkamai įgyvendinęs (atlikęs naujos statybos / rekonstrukcijos / kapitalinio remonto darbus) gamybinių\* nuotekų valymo įrenginių ar nuotekų valyklos rangos darbų objektą, kurio bendra vertė ne mažesnė kaip 270 000,00 Eur be PVM, kuriame buvo šalinami sunkieji metalai\* ir kuriame šių statybos darbų atlikimas bei galutiniai rezultatai buvo tinkami ir atlikti laiku.  \***Pastaba.** G**amybinės nuotekos suprantamos taip kaip jos apibrėžiamos Nuotekų tvarkymo reglamente (patvirtintame LR Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236) –** gamybos ar kitos komercinės veiklos <...> susidarančios nuotekos. Gamybinėms nuotekoms priskiriamos ir nuotekos (išskyrus buitines nuotekas), kurių užterštumas pagal BDS7 viršija 500 mg/l, o užterštumas prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis bei pavojingomis medžiagomis, nurodytomis 2 priedo A ir B1 dalyse, viršija šiame Reglamente bei kituose teisės aktuose šioms medžiagoms nustatytas DLK į gamtinę aplinką, ir/arba užterštumas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis 2 priedo B2 dalyje, viršija DLK į nuotakyną; | Ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas per pastaruosius 5 (penkerius) metus atliktų gamybinių nuotekų valymo įrenginių ir (ar) gamybinių nuotekų valyklų statybos **darbų sąrašas** (pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 4 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“) kartu su **užsakovų pažymomis**, kuriose nurodoma, kokie statybos darbai buvo atlikti (trumpas aprašymas nurodant kokius teršalus siekta pašalinti), kokia jų vertė be PVM, kad statybos darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami ir atlikti laiku, bei pasiekti sutartyje numatyti išvalymo rodikliai.  Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, **sudarytas dėl to paties objekto.** 5 (penkerių) metų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo termino dienos.  Kilus abejonėms pareiškėjas iš tiekėjo gali reikalauti pateikti ir kitus, leidžiančius įsitikinti jo kvalifikacija, dokumentus. |
| 3.2.2. | Tiekėjas turi bent 1 (vieną) specialistą,  a) turintį teisę eiti nesudėtingo statinio statybos darbų vadovo pareigas:  Statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai.  Pogrupis: kitos paskirties inžineriniai statiniai: nuotekų valyklos statiniai.  b) turintį ne trumpesnę kaip 2 (dvejų) metų statinio statybos vadovo patirtį, kuri skaičiuojama nuo išsilavinimo įgijimo dienos;  c)turintį patirtį dirbant statinio statybos vadovu bent 1 (viename) baigtame (atliktuose darbuose) projekte. Statinių kategorija: nesudėtingas arba aukštesnės kategorijos statinys. Statinių grupė: Kiti inžineriniai statiniai. Gamybinių nuotekų valyklos statiniai, kuriame buvo šalinami sunkieji metalai.  *Pastabos:*  *1. Tiekėjas gali siūlyti ir vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus arba keletą asmenų.*  *2. Tiekėjas gali siūlyti ir aukštesnės kvalifikacijos, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, specialistus, jei jų kvalifikacija apima atitinkamose pozicijose nurodytas sritis.*  *Šiuo atveju pateikiama: Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus\*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams\* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams\* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.* | 1. Ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas **siūlomų specialistų sąrašas** (pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 5 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“), nurodant konkrečius vykdytus projektus (trumpai aprašant atliktus darbus bei nurodant kokie teršalai buvo šalinami, jų koncentracijas prieš valymą ir po valymo), darbų įvykdymo terminus, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmę, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją.  2. Dokumentus pagrindžiančius vykdytojo nustatytos formos pažymoje nurodytą informaciją: gyvenimo aprašymą arba kvalifikacijos atestatą arba SSVA sistemos išrašą.  3. Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės pirkimą ir bus pasirašyta rangos sutartis.  Kilus abejonėms pareiškėjas iš tiekėjo gali reikalauti pateikti ir kitus leidžiančius įsitikinti jo kvalifikacija, dokumentus. |
| 3.2.3. | Tiekėjas turi bent 1 (vieną) specialistą, turintį patirties atliekant gamybinėmis nuotekomis užterštų nuotekų valyklos paleidimo-derinimo darbus ir kurių galutiniai rezultatai buvo tinkami (pasiekti sutartyje nustatyti išvalymo rodikliai) ir laiku, kuriame buvo šalinami sunkieji metalai.  *Pastabos:*  *1. Tiekėjas gali siūlyti ir vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus arba keletą asmenų.* | 1. Ūkio subjekto vadovo ar kito įgalioto asmens pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas (pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 5 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“), nurodant siūlomų specialistų pareigas, vardus, pavardes, konkrečius vykdytus projektus, projektų užsakovus ir jų kontaktinę informaciją (trumpai aprašant atliktus darbus bei nurodant kokie teršalai buvo šalinami, jų koncentracijas prieš valymą ir po valymo), projekto vietą.  2. Dokumentus pagrindžiančius vykdytojo nustatytos formos pažymoje nurodytą informaciją: gyvenimo aprašymą.  3. Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.). Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas – pasirašytas sutikimas (deklaracija), kurioje jis įsipareigotų vykdyti pirkimo sutartį, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta rangos sutartis.  Kilus abejonėms pareiškėjas iš tiekėjo gali reikalauti pateikti ir kitus leidžiančius įsitikinti jo kvalifikacija, dokumentus. |

## Tiekėjų darbo saugos ir vadybos reikalavimai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Tiekėjas turi būti įsidiegęs darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal ISO 45001 standartą arba lygiavertes priemones, užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką darbuotojų saugai ir sveikatai, atitinka minėto standarto reikalavimus.  Įsidiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas.  Atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai patvirtinantys dokumentai, turi būti išduoti tiekėjui turi būti galiojantys. | Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ir (arba) kitų lygiaverčių priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidiegtų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal ISO 45001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos priemonių taikymą), turi būti galiojantys.  Priimami ir galiojantys trečiųjų šalių išduoti dokumentai. |
| 3.3.2. | Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistemą pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos priemones užtikrinančias, kad įmonėje vykstantys procesai, darantį įtaką kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų standartų reikalavimus.  Įsidiegta kokybės vadybos sistema ir aplinkos apsaugos sistema (ar priemonės) turi galioti šioms įmonės veikloms: saulės fotovoltinių elektrinių komplektavimas ir montavimas.  Atestatai, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai patvirtinantys dokumentai, turi būti išduoti tiekėjui turi būti galiojantys. | Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ir (arba) kitų lygiaverčių kokybės vadybos ir aplinko apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įsidiegimas patvirtinančių dokumentų kopijos ir informacija (pvz. Tiekėjo įsidiegtų kokybės vadybos priemonių ir aplinkos apsaugos vadybos standartų ISO 9001, ISO 14001 tikslus, reikalavimus ir priemones nurodytoms įmonės veikloms aprašymas, kiti tiekėjo sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys lygiaverčių kokybės vadybos sistemų bei aplinkos apsaugos sistemų įregistravimą (įsidiegimą) ar lygiaverčių kokybės vadybos aplinkos apsaugos priemonių taikymą), turi būti galiojantys.  Priimami ir galiojantys trečiųjų šalių išduoti dokumentai. |

**\* Pastabos:**

* + 1. Pareiškėjas visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją pareiškėjas pasitikrina „e-Certis“, adresu <https://ec.europa.eu/tools/ecertis/>.
    2. jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
    3. dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
  1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas pareiškėjui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
  2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų.
  3. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimus, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pareiškėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pareiškėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.
  4. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Subrangovai turi atitikti atitinkamus Tiekėjo nurodytiems subrangovų darbams priskiriamus kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 3.2. ir/ar 3.3. punktuose ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
  5. Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
  6. Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą.
  7. Dalyvio pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
  8. Pareiškėjas gali laikyti, kad tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, jeigu nustato tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti sutarties vykdymą.

# PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

* 1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
  2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą.
  3. Pasiūlymas turi būti pateiktas atsiuntus jį el.paštu: [diana.baliuniene@pelly.eu](mailto:diana.baliuniene@pelly.eu), iki 2025 balandžio 27 d. 13:30 val (Lietuvos Respublikos laiku). Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.
  4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu.
  5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus.
  6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
     1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
     2. užpildyta dalyvio deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
     3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
     4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
     5. konkurso sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai;
     6. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
     7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
  7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
  8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį.
  9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
  10. Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
  11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų.
  12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
  13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai per APVA pirkimų skelbimų portalą [www.apva.lt](http://www.apva.lt) .
  14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

# KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

* 1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu [diana.baliuniene@pelly.eu](mailto:diana.baliuniene@pelly.eu) pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas arba Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia [www.apva.lt](http://www.apva.lt) pirkimų skelbimų portale.
  2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas per APVA pirkimų skelbimų portalą [www.apva.lt](http://www.apva.lt) .
  3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
  4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Atvejai, kai tiekėjai iš anksto suderintu laiku vizualiai apžiūri pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ galimą statybos vietą, nelaikomi pirkimo dokumentų paaiškinimu.

# PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

* 1. Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks 2025 m. balandžio mėn. 27 d. 13:30Lietuvos Respublikos laiku, tiekėjams nedalyvaujant. Posėdžio metu bus sprendžiama, ar pasiūlymai gauti laiku, ar tinkamai pateikti, ar reikia į tiekėjus kreiptis dėl papildomos informacijos ir paaiškinimų ir iki kada šiuos paaiškinimus pateikti ir pan.
  2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos ir duomenys dėl ekonominio naudingumo balų nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas (arba pasiūlymų nagrinėjimo pradžia).
  3. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
  4. Komisija nagrinėja:
     1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
     2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
     3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
  5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
  6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 2 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
  7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
  8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą
  9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
  10. Pareiškėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.
  11. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
  12. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERTINIMO KRITERIJAI** | **Funkciniam parametrui suteikiami balai** | **Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime** |
| 4.1. **Pirmas kriterijus – kaina (C)**  *Vertinama pasiūlymo* ***kaina*** *eurais už visą pirkimo objektą, įskaitant visus mokesčius (taip pat ir PVM, jei taikoma) ir visas tiekėjo išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.* | - | X=80 |
| 4.2. **Antras kriterijus –** **kokybė (K1)** – Eksploatavimo laikotarpis.  *Tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* 0-5 metus po garantinio aptarnavimo.*  *\*Pilnas eksploatavimas bei priežiura apima:*   * + 1. *Reagentų ūkio priežiūra. Reikiamų reagentų savalaikis tiekimas, papildymas;*     2. *Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinių daiktų, užsikimšusių įrenginį pašalinimas;*     3. *Nuotekų valymo įrenginių suderinimas, tam kad būtų pasiekti 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1. punkte numatyti rodikliai.*     4. *Kartą per 12 mėnesių atliekami nuotekų tyrimai, kurių analičių sąrašas numatytas 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1 punkte (išskyrus* BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai). Šių teršalų (*BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai) tyrimai, per 12 mėnesių laikotarpį atliekami 4 kartus per metus, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius.*     5. *Periodinė priežiūrą, vizitas ir apžiūra 1 kartą per mėnesį.*     6. *Reagavimas į gedimus, atvykstant pagal poreikį. Jeigu valymo įrenginiai neveikia tinkamai;*     7. *Dumblo paruošimas utilizavimui. Dumblo šalinimo įrangos patikra. Patį utilizavimą atlieka pats pareiškėjas savo išlaidomis.*   *(pavyzdžiui, jeigu garantinis aptarnavimas baigtas 2027-01-01, tai 3 metai eksploatacijai skaičiuojama iki 2030-01-01)*  *Eksploatavimas neapima nuotekų valymo įrenginių mechninių, hidraulinių ir elektrotechninių dalių, kurios nėra suvartojamo pobūdžio.* | 0-5 balai | Y=20 |

* 1. Tiekėjas, Pirkimo dokumentų 2 priede „Pasiūlymo forma“, turi nurodyti, ar tiekėjas suteiks papildomą eksploatavimo laikotarpį bei nurodyti jo ilgumą metais. Po pasiūlymų pateikimo terminų pabaigos tiekėjas negalės pateikti ar tikslinti šios informacijos.
  2. Ekonominis naudingumas (**S**) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo **kainos** (**C**) ir **kokybės** (**K1**) balus (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t. y. surinkus pvz. 50,564 balų – apvalinama į 50,56, o surinkus 50,565 balų – apvalinama į 50,57):

S = C+K1

* 1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
  2. Taikomo kriterijaus (**K1**) balai apskaičiuojami taip:
     1. K1 = 5 balai – kai tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* **5 metus** po bandomosios eksploatacijos.;
     2. K1 = 4 balai – kai tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* **4 metus** po bandomosios eksploatacijos;
     3. K1 = 3 balas – kai tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* **3 metus** po bandomosios eksploatacijos;
     4. K1 = 2 balai – kai tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* **2 metus** po bandomosios eksploatacijos;
     5. K1 = 1 balas – kai tiekėjas įsipareigoja atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą\* **1 metus** po bandomosios eksploatacijos;
     6. K1 = 0 balų – kai tiekėjas neįsipareigoja atlikti eksploatavimo bei priežiūros\* po bandomosios eksploatacijos.

*\*Pilnas eksploatavimas bei priežiūra apima:*

* + 1. *Reagentų ūkio priežiūra. Reikiamų reagentų savalaikis tiekimas, papildymas;*
    2. *Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinių daiktų, užsikimšusių įrenginį pašalinimas;*
    3. *Nuotekų valymo įrenginių suderinimas, tam kad būtų pasiekti 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1. punkte numatyti rodikliai.*
    4. *Kartą per 12 mėnesių atliekami nuotekų tyrimai, kurių analičių sąrašas numatytas 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1 punkte (išskyrus* BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai). Šių teršalų (*BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai) tyrimai, per 12 mėnesių laikotarpį atliekami 4 kartus per metus, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius.*
    5. *Periodinė priežiūrą, vizitas ir apžiūra 1 kartą per mėnesį.*
    6. *Reagavimas į gedimus, atvykstant pagal poreikį. Jeigu valymo įrenginiai neveikia tinkamai;*
    7. *Dumblo paruošimas utilizavimui. Dumblo šalinimo įrangos patikra. Patį utilizavimą atlieka pats pareiškėjas savo išlaidomis.*

*(pavyzdžiui, jeigu garantinis aptarnavimas baigtas 2027-01-01, tai 3 metai eksploatacijai skaičiuojama iki 2030-01-01)*

*Eksploatavimas neapima nuotekų valymo įrenginių mechninių, hidraulinių ir elektrotechninių dalių, kurios nėra suvartojamo pobūdžio.*

* 1. Ekonomiškai naudingiausiu bus pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs daugiausiai balų (S).

# PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

* 1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
     1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
     2. tiekėjas turi būti pašalintas vadovaujantis Pirkimo dokumentų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais, arba pasitelkia subtiekėją ir jiems pagal Pirkimo dokumentus, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau ūkio subjekto ar subtiekėjo padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir pareiškėjo nurodymu tiekėjas nepakeitė šio ūkio subjekto ar subtiekėjo į pašalinimo pagrindų neturintį ūkio subjektą;
     3. tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir pareiškėjo nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį ūkio subjektą;
     4. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
     5. pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
     6. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
     7. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
     8. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
     9. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.
     10. tiekėjas užšifravo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina ir (ar) sąnaudos ir iki susipažinimo su atitinkama pasiūlymo dalimi procedūros (posėdžio) pradžios nepateikė (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikė neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi pareiškėjas negalėjo iššifruoti pasiūlymo;
     11. kartu su pasiūlymu nebus pateikiamas užpildytas „Darbų atlikimo grafikas“ (forma pridėta excel formatu).
     12. pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytų reikalavimų;
     13. pasiūlymas neatitinka kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
  2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

# DERYBOS

* 1. Tik tuo atveju, jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
  2. Derybos gali būti vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
  3. Derybos gali būti vykdomos dėl perkamų darbų, prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų
  4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
  5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
  6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
  7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

# SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

* 1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas ir įregistruotas anksčiau.
  2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
  3. Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį.
  4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
  5. Pasiūlymus pateikę tiekėjai apie pirkimo sutarties sudarymą informuojami raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirkimo sutarties sudarymo, nurodant tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

# PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

* 1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie pirkimą [www.apva.lt](http://www.apva.lt) pareikšti pretenziją Pirkėjui el. paštu [diana.baliuniene@pelly.eu](mailto:diana.baliuniene@pelly.eu) dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.
  2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu [diana.baliuniene@pelly.eu](mailto:diana.baliuniene@pelly.eu) Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatytais terminais.
  3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba paskelbiant apie tai [www.apva.lt](http://www.apva.lt) .
  4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie keičiami.

# PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo Pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos.

11.2. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio pasikeitimų, mokesčių pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.

* 1. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: 1) jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams; 2) jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; 3) pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; 4) ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose, 5) keičiamas sutarties įgyvendinimo terminas;
  2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
  3. Pirkimo sutartyje numatomos tokios apmokėjimo sąlygos Tiekėjui:
     1. per 90 dienų po sutarties įsigaliojimo bus sumokėtas 30 proc. avansas nuo patvirtintos sutarties kainos be PVM (bet ne daugiau nei 88500,00 eurų);
     2. per 180 dienų po sutarties įsigaliojimo bus sumokėtas 10 proc. avansas nuo patvirtintos sutarties kainos be PVM (bet ne daugiau nei 30000,00 eurų);
     3. per 30 dienų po nuotekų valymo įrenginių įrengimo ir visų rangos darbų atlikimo kuomet yra patvirtinamas priėmimo-perdavimo aktas bus sumokėtas 30 proc. avansas patvirtintos sutarties kainos be PVM (bet ne daugiau nei 120000,00 eurų)
     4. Likusi 30 proc. patvirtintos sutarties kainos dalis ir visas PVM bus sumokėta per 30 dienų atlikus garantinį aptarnavimą, kuomet atliekami tyrimai ir pasiekiami nuotekų išvalymo rodikliai iki 1 priede „Techninė specifikacija“ numatytų reikalavimų.
  4. Pirmą kartą tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi teisę išrašyti po to, kai visiškai įgyvendina 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytas darbų apimtis (įrengiami gamybinių nuotekų valymo įrenginiai ir atliekami visi tam būtinia statybos darbai) ir abi šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą. Antrą kartą tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi teisę išrašyti po to, kai yra atliekama 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodyta garantinio aptarnavimo priežiūrą ir pasiekiami nuotekų išvalymo efektyvumo rodikliai ir abi šalys pasirašo dokumentą patvirtinantį pasiektus teršalų nuotekose išvalymo rodiklius.
  5. Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartį, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, taip pat kompensuoja Pirkėjui visas baudas, delspinigius ar negautos ES paramos sumą, kurią Pirkėjui skyrė APVA už vėlavimą įgyvendinti pirkimo sutartį. Šalių susitarimu tai laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais.
  6. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.
  7. Vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Pirkėjo sutarties pažeidimo, tiekėjas sumoka Pirkėjui baudą, lygią 20 % (dvidešimt procentų) sutartimi numatytos projekto vertės kainos be PVM, kuri šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo.
  8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei:
     1. Tiekėjas vėluoja atlikti darbus arba garantinį aptarnavimą tiek, kad darbų objektyviai nebus galima pabaigti iki 2.4 punkte nurodytų terminų;
     2. Tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Pirkėjo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei bus nustatyta sutartyje ir dėl to Pirkėjas turi pagrindo manyti, kad tiekėjas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Pirkėjui;
     3. Nustačius gamybinių nuotekų valymo įrenginių ar montavimo darbų trūkumus tiekėjas šių trūkumų nepradeda šalinti po pakartotinio rašytinio Pirkėjo nurodymo arba nepašalina trūkumų per Pirkėjo nurodytą protingą ir technologiškai pagrįstą terminą;
     4. Tiekėjas nepagrįstai atsisako vykdyti/tęsti darbus arba praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą;
  9. Pareiškėjui nutraukus sutartį 11.11 punkte nurodytais pagrindais yra laikoma, kad sutartis yra nutraukta dėl tiekėjo kaltės. Pareiškėjui vienašališkai nutraukus sutartį su tiekėju dėl bet kurio iš Sutarties 11.11 punkte nurodyto pagrindo, tiekėjas privalo sumokėti Pareiškėjui 20% (dvidešimt procentų) visos sutarties kainos be PVM baudą, kuri šalių susitarimu laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl sutarties nutraukimo, o taip pat atlyginti visus kitus tiesioginius Pareiškėjo nuostolius.
  10. Tiekėjas visus rangos darbus, įskaitant ir gamybinių nuotekų valymo įrenginių paleidimą-derinimą privalo atlikti ne vėliau nei iki 2026 m. Sausio 13d. Darbus galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų darbų kokybės. Darbų neatlikimas per nurodytą darbų atlikimo terminą laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Atlikus visus rangos darbus, po jų užbaigimo tiekėjas 12 mėnesių privalo atlikti garantinį aptarnavimą, kurio metu turi būti atliekami tyrimai ir pasiekiami nuotekų išvalymo rodikliai iki rangos sutartyje numatytų reikalavimų. Garantinio aptarnavimo laikotarpis negali būti trumpinamas ir užbaigtas anksčiau nei per 12 mėnesių, net jeigu ir anksčiau laiko būtų pasiekti išvalymo rodikliai.
  11. Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų Sutartyje, įskaitant baudų, delspinigių, nuostolių ir netesybų mokėjimus, negautos ES paramos sumos dalies kompensavimą, turi būti sumokami per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo atitinkamo kitos Šalies reikalavimo pareiškimo dienos.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

* 1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
  2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki pasiūlymo pateikimo termino, tinklapyje: [www.apva.lt](http://www.apva.lt) paskelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
  3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis bei jo pasiūlytą kainą.

# PRIEDAI

* 1. Techninė specifikacija;
  2. Pasiūlymo forma.
  3. Tiekėjo subtiekėjo deklaracija
  4. Tiekėjo atliktų darbų sąrašas
  5. Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas
  6. Pirkimo sutarties projektas
  7. Darbų atlikimo grafikas

Pirkimo dokumentas 1 Priedas „Techninė specifikacija“

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMUI**

1. **Bendra informacija apie pirkimo objektą**
   1. Pirkėjas – UAB „Pelly Baltic“ siekia įgyvendinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės, Nr. 02-01-06-07-01 „Gerinti vandens telkinių būklę“ poveiklės „Gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo technologijų diegimas“.
   2. Įmonė UAB „Pelly Baltic” adresu Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r. vykdo įvairių metalo gaminių paviršių dažymo gamybą. Bendrovė šiuo metu visas gamybos procese susidarančias nuotekos utilizuoja perduodama atliekas tvarkančiam subjektui. Tam planuojami vietiniai nuotekų valymo įrenginiai, kurie leistų valytas nuotekas grąžinti atgal į gamybo ciklą.
   3. Pirkimo objektas: metalo ruošinių plovimo gamybinių nuotekų valymo įrangos įrengimo (rangos) darbai, (įskaitant paleidimo-derinimo darbus, įskaitant garantinį aptarnavimą), kurių specifikacijos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.
   4. Gamybinėmis nuotekomis užterštų nuotekų valymo įrenginių įrengimas UAB „Pelly Baltic“ valdomuose/nuomojamuose pastatuose.
   5. Nuotekos išleidžiamos į UAB „Kauno vandenys“ centralizuotą nuotekų tinklą.
2. **Projekto koncepcija**
   1. Projektuojamiems nuotekų valymo įrenginiams turi būti numatyta tokia nuotekų valymo technologija, kad valykla dirbtų stabiliai gerai ir patikimai, esant didžiausiam įmanomam debito ir taršos svyravimui.
   2. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą. Įvairios įrangos minimalus tarnavimo laikas turi būti toks:

**1 lentelė.** Įrangos eksploatacijos trukmė

|  |  |
| --- | --- |
| **Techninė įranga** | **Tarnavimo laikas** |
| Proceso įranga | 15 metų |
| Skirstomieji įrenginiai | 15 metų |
| Valdymo sistemos | 10 metų |

* 1. Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti.
  2. Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų bei įgyvendinant šias priemones:

1. geras priėjimas prie visų prietaisų ir įrangos;
2. įrangos kėlimo įtaisų įrengimas (jei reikia);
3. aptarnavimo aikštelių įrengimas. Įrangos aptarnavimas stovint ant kopėčių neleistinas.
4. visų darbo vietų apšvietimas (jei reikia);
5. darbo zonų ventiliacija kvapų panaikinimui;
6. mechaninės įrangos apsauga;
7. tinkama elektros įrangos izoliacija;
8. rezervuarų aptvėrimas apsaugine tvorele;
9. turėklai, gaubtai ir pan.
10. **Esami užterštumai ir techniniai parametrai**
11. **lentelė.** Nuotekų tyrimų rezultatai (teršalų koncentracija nevalytose nuotekose)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tyrimų parametras** | **Rezultatas 2023 m** | **Rezultatas 2024 m** | **Vidurkis** |
| pH | 6.47 | 5.8 | 6.135 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 119.5 | 582 | 350.75 |
| BDS7, mg O2/l | 3746.9 | 1325 | 2535.95 |
| Bichrimatinė oksidacija, mg O2/l | 5983.5 | 6400 | 6191.75 |
| Azotas nitritinis (N-NO2)+azotas nitratinis (N-No3) mg/l | 0.75 | 0.12 | 0.435 |
| Kjeldalio azotas (Nk) mg/l | - | 525 | 525 |
| Bendras azotas (NK+N-NO2+N-NO3) mg/l | 227.21 | 525 | 376.105 |
| Bendras fosforas (P), mg/l | 2.84 | 561 | 281.92 |
| Riebalai, mg/l | - | 2133 | 2133 |
| Detergentai, mg/l | - | 0.45 | 0.45 |
| Savasis elektros laidis uS/cm | - | 5150 | 5150 |
| Naftos angliavandenilių indeksas mg/l | 14.2 | 213 | 113.6 |
| Kadmis (Cd), mg/l | 0.0018 | 0.0002 | 0.001 |
| Švinas (Pb), mg/l | 0.0079 | 0.002 | 0.00495 |
| Arsenas (Pb), mg/l |  | 0.005 | 0.005 |
| Chromas (Cr), mg/l | 0.31 | 0.047 | 0.1785 |
| Nikelis (Ni), mg/l | 0.74 | 0.3 | 0.52 |
| Alavas (Sn), mg/l | - | 0.031 | 0.031 |
| Vanadis (V), mg/l | - | 0.5 | 0.5 |
| Aliuminis (Al), mg/l | 3 | 0.5 | 1.75 |
| Varis (Cu), mg/l | 0.28 | 0.25 | 0.265 |
| Cinkas (Zn), mg/l | 0.36 | 0.04 | 0.2 |
| Di (2-etilhelsil)ftaltas-1, uq/l | 10 | - | 10 |

**Atsižvelgiant, jog nuotekų imtis yra tik iš dviejų ėminių, dėl ko užterštumai gali būti dinamiški bei svyruojantys (žr. 2. lentelę), tam prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjui rekomenduojama atlikti papildomus nuotekų tyrimus.**

**3 lentelė.** Nuotekų pobūdis ir susidarymo sąlygos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nuotekų kategorija** | **Nuotekų susidarymas** |
| Nuotekos yra užterštos naftos produktais bei metalais. Susidarančios nuotekos priskiriamos gamybinėms nuotekoms. | Šiuo metu gamybos procese nuotekos susidaro trijose skirtingose vietose:  Vieta Nr. 1. Joje kas 3 mėnesius vykdomi plovimai, kurių metu susidaro apie 12 m3 nuotekų.  Vieta Nr. 2. Kas 3 mėnesius vykdomi plovimai, kurių metu susidaro apie 12 m3 nuotekų.  Vieta Nr. 3. Kas 3 mėnesius vykdomi plovimai, kurių metu susidaro apie 12 m3 nuotekų.  Taip pat kartą per savaitę yra plaunama paskutinė kamera, kurioje naudojamas papildomas švarus vanduo. Kas savaitę susidaro apie 3 m3 nuotekų. |

1. **Numatomi nuotekų valymo įrenginių sudėtis ir darbų apimtis**
   1. Suprojektuoti ir įrengti nuotekų surinkimo ir nuvedimo linijas iš kiekvienos plovimo vonios, bei suprojektuoti ir įrengti tarpinius nuotekų surinkimo šulinius/siurblines ir transportavimo linijas surinktų nuotekų transportavimui į buferinę nuotekų kaupimo talpyklą.
   2. Suprojektuoti ir įrengti nuotekų kaupimo buferinę talpyklą, ne mažesnę nei 20 m3. Talpykloje būtina įrengti maišyklę ir pH korekcijos įrangą.
   3. Suprojektuoti ir pastatyti surinktų nuotekų valymo įrenginius, kuriais išvalytas nuotekas būtų galima išleisti į buitinių nuotekų valymo tinklus pagal pateiktus užterštumo rodiklių reikalavimus nuotekoms po valymo (žr. 5 skyrių „Reikalavimai valytoms nuotekoms“). Valymo įrenginių veikimo principas gali būti pagrįstas cheminiu nusodinimu, biologiniu valymu veikliuoju dumblu, pažangiąja oksidacija ir kitais alternatyviais metodais.
   4. Suprojektuoti ir įrengti valymo metu susidariusiam dumblui tvarkyti skirtą dumblo sausinimo įrangą (dumblo sausinimo maišų neprojektuoti) su sausinto dumblo saugojimo talpomis, bei susidariusio dumblo vandens valymo įrenginiu.
   5. Suprojektuoti ir įrengti nemažesnę nei 7 m3 talpos nuotekų po valymo kaupimo/saugojimo talpą.
   6. Suprojektuoti ir įrengti oro ventiliacinę sistemą kvapų šalinimui nuo valymo įrenginių ir buferinės kaupiamosios talpos.
   7. Suprojektuoti ir įrengti vietas mėginių pasėmimui: prieš valymą ir po valymo.
   8. Suprojektuoti ir įrengti naują valytų nuotekų debito apskaitos mazgą su debito matuokliu.
   9. Suprojektuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginių apšvietimą.
   10. Suprojektuoti ir įrengti valymo įrenginių vietoje reikalingus technologinius vamzdynus, šulinius ir elektros kabelius.
   11. Suprojektuoti ir įrengti avarinius surinkimo latakus, skirtus surinkti išsiliejusias nuotekas avarijos atveju.
   12. Nuotekų valymo įrenginių tinkama eksploatavimui lauko vamzdynai gali būti klojami uždaru būdu. O pastatuose gali būti klojami uždaru būdu, įrengiant tam apžiūros šulinius arba montuojami prie sienų. Visiems inžineriniams tinklams ir inžinerinėms sistemos privalo būti parengiamas projektas ir atliekamos geodezinės kontrolinės nuotraukos.
   13. Tiekėjas privalo numatyti ir įrengti tokius valymo įrenginių sprendinius, kad po valymo dalis vandens būtų grąžinama atgal į gamybos procesą galimam pakartotiniam jo panaudojimui.
   14. Suprojektuoti ir įrengti avarinę persipylimo liniją, kuri naudojama nuotekų valymo įrenginių gedimo ar kito nenumatyto sustabdymo atveju.
   15. Vykdomų statybos darbų teritorijoje numatyti atlikti gerbūvio sutvarkymo darbus.
   16. Projektuojamuose rezervuaruose numatyti ir įrengti apsaugines tvoreles ir kitus apsauginius elementus, atitinkančius darbų saugos keliamus reikalavimus.
   17. Parengti paleidimo derinimo instrukcijas. Pravesti mokymus, ne mažiau du kartus. Parengti išpildomąją dokumentaciją (esant poreikiui). Atlikti kadastrinius matavimus (esant poreikiui). Parengti kadastro bylą (-as) (esant poreikiui) ir priregistruoti VĮ Registrų centras (esant poreikiui).
   18. Atlikti valymo įrenginių paleidimo derinimo darbus. Jų metu tiekėjas savo išlaidomis privalo analizuoti mėginius (ne mažiau kaip 4 kartus per metus, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, analizuojami 5.1 skyriuje nurodyti teršalai). Teršalų koncentracijų tyrimai atliekami akredituotoje ir nepriklausomoje laboratorijoje, kuriai teisės aktų ir galiojančių standartų nustatyta tvarka suteikta teisė vykdyti tokią veiklą ir atlikti 5.1 skyriuje numatytų analičių analizę. Tyrimų protokolai pateikiami Užsakovui.
   19. Suprojektuoti ir įrengti išvadą, prisijungiant į esamus nuotekų tinklus. Poreikiui esant, suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurblinę.
   20. Darbų metu pažeistas dangas atstatyti į neblogesnę padėtį nei iki darbų pradžios.
   21. Pašalinti statybos darbų bei eksploatacijos metu susidariusias atliekas bei šiukšles.

Pagal poreikį tiekėjas gali numatyti ir kitas papildomas valymo grandis.

1. **Reikalavimai valytoms nuotekoms**
   1. Po valymo turi būti pasiektos šios teršalų koncetracijos išleidžiamose nuotekose:
2. BDS7 ≤ 350 mg O2/l;
3. Azotas bendras ≤ 50 mg/l;
4. Fosforas bendras ≤ 10 mg/l;
5. Skendinčios medžiagos ≤ 350 mg/l;
6. Naftos produktai ≤ 5 mg/l;
7. Detergentai ≤ 10 mg/l;
8. Riebalai ≤ 50 mg/l;
9. Švinas ≤ 0,5 mg/l;
10. Nikelis ≤ 0,5 mg/l;
11. Gyvsidabris ≤ 0,01 mg/l;
12. Alavas ≤ 1 mg/l;
13. Vanadis ≤ 2 mg/l;
14. Arsenas ≤ 0,15 mg/l;
15. Aliuminis ≤ 0,5 mg/l;
16. Kadmis ≤ 0,1 mg/l;
17. Chromas ≤ 0,5 mg/l;
18. Chromas šešiavalentis ≤ 0,1 mg/l;
19. Cinkas ≤ 3 mg/l;
20. Varis ≤ 2 mg/l;
21. ChDS/BDS7 santykis ≤ 3;
22. pH 6,5 – 9,5.
    1. Taipogi garantinio aptarnavimo laikotarpiu (kuris po rangos darbų užbaigimo tęsiasi 12 mėnesių), valymo įrenginiai privalo užtikrinti, kad išleidžiamose nuotekose teršalų kiekis negali viršyti žemiau (4 lentelėje) nurodytų maksimalių kiekių:

**4 lentelė.** Maksimalus išleidžiamų teršalų nuotekose kiekis per 12 mėnesių garantinio aptarnavimo laikotarpį.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras azotas | Bendras fosforas | Biocheminis deguonies suvartojimas, BDS7 | Nikelis |
| t/m | t/m | t/m | t/m |
| 0,1512 | 0,003024 | 0,1005 | 0,00012096 |

1. **Statinio paskirtis**
   1. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“: kitos paskirties inžineriniai statiniai.

## **Statybos rūšis**

* 1. Statinio (-ių) nauja statyba.

1. **Statybos vieta**
   1. Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r.
2. **Projekto poreikis**
   1. Tuo atveju, jeigu paaiškėtų, jog vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ bei LR Statybos įstatymu yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas bei techninis darbo projektas, tiekėjas privalo įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir gauti statybą leidžiantį dokumentą bei parengti techninį-darbo projektą. Kitu atveju, tiekėjas privalo parengti ir pateikti techninį darbo projektą, kuris nėra naudojamas statybos pradžiai, tačiau yra būtinas statybos darbų atlikimui ir darbų vykdymo kontrolei. Techninis darbo projektas privalo atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus, jame be kita ko turi atsispindėti įvairių sprendinių bei mazgų brėžiniai/schemos (įskaitant, bet neapsiribojant: technologinė schema, aptarnavimo aikštelių, valymo įrenginių, tinklų bei kiti pagal poreikį brėžiniai/schemos).
3. **Darbų trukmė**
   1. Tiekėjas visus rangos darbus, įskaitant ir gamybinių nuotekų valymo įrenginių paleidimą-derinimą privalo atlikti ne vėliau nei iki 2026 m. Sausio 13d. Darbus galima baigti anksčiau numatyto termino, nemažinant atliktų darbų kokybės. Darbų neatlikimas per nurodytą darbų atlikimo terminą laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Atlikus visus rangos darbus, po jų užbaigimo tiekėjas 12 mėnesių privalo atlikti garantinį aptarnavimą, kurio metu turi būti atliekami tyrimai ir pasiekiami nuotekų išvalymo rodikliai iki šios techninės specifikacijos 5 skyriuje numatytų reikalavimų. Garantinio aptarnavimo laikotarpis negali būti trumpinamas ir užbaigtas anksčiau nei per 12 mėnesių, net jeigu ir anksčiau laiko būtų pasiekti 5.1 punkte nurodytų teršalų koncentracijų rodikliai. Taipogi garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas privalo matuoti išleidžiamų nuotekų debitą ir duomenis pateikti pareiškėjui.
4. **Teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis**
   1. Vykdant sutartį tiekėjas privalo vadovautis išvardintais teisės aktais ir visais kitais teisės aktais, kuriais yra būtina vadovautis atliekant projektavimo ir statybos darbus (vadovautis galiojančiomis teisės aktų redakcijomis).

**5 lentelė.** Teisės aktai, kuriais privaloma vadovautis atliekant projektavimo ir statybos darbus.

| **Eil.**  **Nr.** | **Teisės akto žymuo** | **Teisės akto pavadinimas** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nr. I -1240 | Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. |
| 2. | Nr. I-446 | Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. |
| 3. | Nr. XIII-2166 | Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. |
| 4. | Nr. I-2223 | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. |
| 5. | Nr. XIII-3158 | Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. |
| 6. | Nr.VIII-529 | Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas. |
| 7. | STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. |
| 8. | STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas. |
| 9. | STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. |
| 10. | STR 2.01.01(3)-1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. |
| 11. | STR 2.01.06:2009 | Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. |
| 12. | Nr. D1-80 | Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas. |
| 13. | Nr. A1-22/D1-34 | Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. |
| 14. | Nr. 346 | Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00. |
| 15. | LST 1516:2015 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. |
| 16. | LST 1569:2012 | Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai. |
| 17. | HN 98:2014 | Natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Apšviestos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai. |
| 18. | EĮĮBT-2012 | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. |
| 19. | ELIĮT:2011 | Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. |
| 20. | EETET:2012 | Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. |
| 21. | SEEĮT:2010 | Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės ir kiti su jomis susiję norminiai dokumentai. |
| 22. | STR 1.04.4:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. |
| 23. | Nr. D1-236 | Nuotekų tvarkymo reglamentas. |
| 24. | STR 2.02.05:2004 | Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos. |
| 25. | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. |
| 26. | Nr. D1-412 | Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas. |
| 27. | Nr. D1-543 | Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai. |
| 28. | Nr. D1-633 | Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas. |
| 29. | Nr. D1-193 | Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. |
| 30. | HN 33:2011 | Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. |
| 31. | STR 1.01.04:2015 | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas |
| 32. | STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. |
| 33. | STR 1.02.01:2017 | Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. |
| 34. | STR 2.07.01:2003 | Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. |
| 35. | LST 1516: 2015 | Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. |
| 36. | R 14-99 | Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. |
| 37. | LST ISO 11091:2001 | Techniniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkos brėžiniai. |

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Projektavimas turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas, standartus, techninius reglamentus ir kitus teisinius aktus, paminėtus šio dokumento 2.8 punkte. Jeigu tokių standartų nėra, turi būti taikomi Europos sąjungos ar atitinkamus Valstybinius standartai, tokie kaip BSI, DIN, ATV ir kiti.

1. **Bendri reikalavimai nuotekų tinklams**
   1. Turi būti įvertintas esamų nuotekų tinklų sujungimas su naujai projektuojamais nuotekų tinklais, kurie yra būtini naujai statomų nuotekų valymo įrenginių sujungimui ir integraliam veikimui. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad esamos nuotekos gali būti užterštos naftos produktais ir pagal tai turi būti parenkami šuliniai, trapai, vamzdžiai ir kiti elementai.
2. **Reikalavimai statybos darbų organizavimui**
   1. Vykdyti nuotekų valymo įrenginių statybos darbus taip, kad nebūtų stabdoma pareiškėjo gamybinė veikla. Statinio statybos techninę priežiūrą, jeigu ji yra privaloma, organizuoja pareiškėjas.
3. **Reikalavimai įrenginių aptarnavimui ir priežiūrai**
   1. Visos valymo įrenginių technologinės linijos dalys turi būti lengvai aptarnaujamos, numatyti patogūs susikaupusio dumblo pašalinimo sprendiniai, hidrodinaminių automobilių privažiavimas ir kiti būtini elementai. Įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, turėti gedimo indikatorius.
   2. Reikalavimai nuotekų valymo įrenginių paleidimui, derinimui ir garantiniam aptarnavimui
   3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad po statybos darbų paleisti nuotekų valymo įrenginiai bus pilnai veikiantys ir suderinti, o Užsakovo darbuotojai bus apmokyti kaip juos tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Tiekėjas turi suteikti garantinį aptarnavimą atliktiems darbams ne trumpesniam kaip 1 metų laikotarpiui nuo galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio aptarnavimo laikotarpiu Tiekėjas privalės pasiekti išvalymo rodiklių efektyvumą (kurie nurodyti skyriuje „Reikalavimai valytoms nuotekoms“).
4. **Kiti statybai keliami reikalavimai**
   1. Tiekėjas prieš pradėdamas darbus turi išnagrinėti esamą situaciją, tikslius išmatavimus, altitudes ir atsižvelgiant į nuotekų specifiką ir pasiūlyti tokius technologinius sprendimus, kurie leistų valyti nuotekas iki nustatytų reikalavimų.
   2. Esant poreikiui Tiekėjas turi atnaujinti žemės sklypo Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r. topografinę nuotrauką, atlikti inžinerinius geologinius tyrimus parengti ir pateikti išpildomąją dokumentaciją.
   3. Tiekėjas taiko vadybos sistemas pagal standartą ISO 45001, ISO 9001 ir ISO 14001 arba lygiavertes vadybos priemones, užtikrinančias, kad tiekėjas stabiliai atlieka darbus, t.y., kad įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkai atitinka minėtų standartų reikalavimus.

Pirkimo dokumentų 2 priedas „Pasiūlymo forma“



**KOMERCINIS PASIŪLYMAS**

**GAMYBINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO (RANGOS) DARBŲ PIRKIMO**

|  |
| --- |
|  |
| (data) |
|  |
| (vieta) |

UAB „Pelly Baltic“

|  |
| --- |
| (Adresatas) |

1. **INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba Tiekėjų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)*, adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei *(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)* |  |
| Telefono numeris |  |
| El pašto adresas |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PAREIŠKĖJO KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (*nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas** | **Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais** | **Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS, KURIŲ PAJĖGUMAI TIEKĖJAS NEKETINA REMTIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas** | **Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. **EKSPLOATACIJA**

**Siūlome atlikti pastatytų valymo įrenginių pilną eksploatavimą bei priežiūrą po garantinio aptarnavimo:**

|  |  |
| --- | --- |
| \*Pilnas eksploatavimas bei priežiura apima: | Terminas metais (įrašyti tik vieną iš šių skaičų: 0; 1; 2; 3; 4; 5 (metai (-ų)) |
| * + 1. *Reagentų ūkio priežiūra. Reikiamų reagentų savalaikis tiekimas, papildymas;*     2. *Nuotekų valymo įrenginiuose pašalinių daiktų, užsikimšusių įrenginį pašalinimas;*     3. *Nuotekų valymo įrenginių suderinimas, tam kad būtų pasiekti 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1. punkte numatyti rodikliai.*     4. *Kartą per 12 mėnesių atliekami nuotekų tyrimai, kurių analičių sąrašas numatytas 1 priedo „techninės specifikacijos“ 5.1 punkte (išskyrus* BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai). Šių teršalų (*BDS7, *ChDS, azotas bendras, fosforas bendras, skendinčios medžiaogs, naftos produktai ir riebalai) tyrimai, per 12 mėnesių laikotarpį atliekami 4 kartus per metus, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius.*     5. *Periodinė priežiūrą, vizitas ir apžiūra 1 kartą per mėnesį.*     6. *Reagavimas į gedimus, atvykstant pagal poreikį. Jeigu valymo įrenginiai neveikia tinkamai;*     7. *Dumblo paruošimas utilizavimui. Dumblo šalinimo įrangos patikra. Patį utilizavimą atlieka pats pareiškėjas savo išlaidomis.*   *(pavyzdžiui, jeigu garantinis aptarnavimas baigtas 2027-01-01, tai 3 metai eksploatacijai skaičiuojama iki 2030-01-01)*  *Eksploatavimas neapima nuotekų valymo įrenginių mechninių, hidraulinių ir elektrotechninių dalių, kurios nėra suvartojamo pobūdžio.* |  |

1. **PASIŪLYMO KAINA** 
   1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
   2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Pareiškėjas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjas pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati pareiškėjas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visoskitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
      1. transportavimo išlaidas;
      2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
      3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pareiškėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
      4. prekių (medžiagų) sertifikatų ar kitų dokumentų (naudojimo ir priežiūros instrukcijų), numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
      5. aprūpinimo technika ir įrankiais, reikalingais Darbams atlikti išlaidos;
      6. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.;
      7. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.
   3. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Mat. vnt.** | **Kiekis** | **Pasiūlymo kaina**  **(Eur be PVM)** | **PVM**  **(21 proc.)** | **Pasiūlymo kaina**  **(Eur su PVM)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Gamybinių nuotekų valymo įrenginių diegimo (statybos) darbai | kompl. | 1 |  |  |  |
|  | **Pasiūlymo kaina EUR be PVM** *(7 stulpelio reikšmių suma)* | | | | |  |
|  | **PVM** *(pildoma, jei taikoma)\** | | | | |  |
|  | **Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM** | | | | |  |

*Esant neatitikimui tarp kainos žodžiais ir kainos skaičiais, pasiūlymo kaina bus ta kaina, kuri pateikta žodžiais.*

* 1. **Pasiūlymo kaina EUR su PVM** žodžiais: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:\_\_\_\_\_

1. **PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Dokumentas** | **Lapų skaičius** | **Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?**  **(Taip / Ne)** | **Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 5. | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai: |  |  |  |
| 5.1. | Užpildytas Pirkimo dokumentų 4 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“. |  |  |  |
| 5.2. | Užpildytas Pirkimo dokumentų 5 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“. |  |  |  |
| 5.3. | ... |  |  |  |
| 5.4. | ... |  |  |  |
| 7. | Tiekėjo deklaracija užpildyta pagal Pirkimo dokumentų 3 priedą. |  |  |  |

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:**

* esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp pareiškėjo ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
* sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
* pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
* pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentų 4.6 punkte nurodytą terminą.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | *(Parašas)* |  | *(Vardas, pavardė)* |

Pirkimo dokumentų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

**TIEKĖJO/ SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Data)

Aš \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, patvirtinu, kad mano atstovaujamas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: (tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė) (tiekėjo pavadinimas)

* + 1. nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
    2. per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
    3. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;
    4. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
    5. nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |

Pirkimo dokumentų 4 priedas „Tiekėjo atliktų darbų sąrašas“

tiekėjo atliktų darbų sąrašas

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę, nurodydamas atliktus darbus, kurie pagrindžia tiekėjo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Atliktų darbų pavadinimas** | **Užsakovo identifikavimo duomenys** (pavadinimas, adresas, telefonas, el. paštas, kontaktinis asmuo ir kt.) | **Atliktų darbų vertė**  (Eur be PVM)\* | **Tiekėjo savo jėgomis atliktų darbų dalies vertė**  (Eur be PVM) | **Tiekėjo grupės partnerių, ūkio**  **subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi,** **atliktų darbų dalies vertė**  **(**Eur be PVM) | **Darbų vykdymo pradžios ir pabaigos data** (metai, mėnuo) | **Trumpas darbų aprašymas nurodant kokius teršalus siekta pašalinti, jų koncentracijos** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* pagal statybos darbų užbaigimo aktą ar deklaraciją.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | *(Parašas)* |  | *(Vardas, pavardė)* |

Pirkimo dokumentų 5 priedas „Tiekėjo siūlomų darbuotojų sąrašas“

TIEKĖJO SIŪLOMŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

1. Tiekėjas turi užpildyti pateiktą lentelę apie siūlomus specialistus, kurioje pateikta informacija pagrindžia tiekėjo darbuotojų profesinės patirties atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialisto vardas pavardė** | **Numatytos pareigos įgyvendinant Sutartį** | **Specialisto, pasitelkiamo darbų atlikimui, teisinė forma su tiekėju** | **Informacija apie kvalifikaciją** *(Kvalifikacija, kvalifikacijos pažymėjimą išdavusi institucija, išduoto (-ų) atestato (-ų) numeriai, kvalifikacijos suteikimo data)* | **Specialisto patirties aprašymas bent viename baigtame objekte**  *(Nurodomi konkretūs vykdyti projektai* (trumpai aprašant atliktus darbus bei nurodant kokie teršalai buvo šalinami, jų koncentracijas)*, darbų įvykdymo terminai, dalyvavimo atitinkamame projekte trukmė, projektų užsakovai ir jų kontaktinė informacija)* |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* |  | *(Parašas)* |  | *(Vardas, pavardė)* |

Pirkimo dokumentų 6 priedas „Pirkimo sutarties projektas“

RANGOS SUTARTIS Nr. 2025. .

2025 m.\_ , Kauno raj.

(toliau – „Užsakovas“)

ir

UAB , pagal įstatymus, įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, juridinio asmens kodas , kurios registruota buveinė yra \_ , atstovaujama direktoriaus , (toliau  „Rangovas“ arba „Tiekėjas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ arba „Pirkimo sutartimi”.

1. SUTARTYJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS
   1. Darbų vadovas – Rangovo paskirtas ir jam atstovaujantis darbuotojas, kuris yra atsakingas už Objekto darbų atlikimą Objekte, turintis Objekto darbų rezultatui pasiekti reikiamą teisės aktų reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją ir patirtį.
   2. Objekto priėmimo-perdavimo aktas – galutinis Objekto darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas, kurį šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti asmenys, ir kurio priedus sudaro panaudotų medžiagų ir įrenginių sertifikatai, matavimų protokolai, atitikties deklaracijos, pažymos, taip pat kiti dokumentai, kurie bųtini tinkamai įforminti Objekto statybos užbaigimą teisės aktų nustatyta tvarka bei kurie būtini tinkama Objekto įvedimui į eksploataciją bei jo eksploatavimui bei priežiūrai, kurių gavimu bei tinkamu patvirtinimu rūpinasi Rangovas.
   3. Pirkimo objektas – Perkama metalo ruošinių plovimo gamybinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo, statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo darbai ir kitos susijusios paslaugos, pagal parengtą Techninę specifikaciją. Pirkimo objektą sudaro ne tik Objekto įranga ir Objekto darbai, bet ir susijusios paslaugos, kurios numatytos šioje Sutartyje bei Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr 1) ir Komerciniame pasiūlyme (Priedas Nr. 3)
   4. Objektas – Perkama metalo ruošinių plovimo gamybinių nuotekų valymo įrenginiai, statyba, montavimas ir paleidimo-derinimo bei garantinio aptarnavimo darbai. Objekto adresas - Stasio Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r.
   5. Objekto darbai – apima Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr 1) nurodytus Objekto darbus (išskyrus, kiek pasirenkama įgyvendinti lygiavertę įrangą ar kt. lygiaverčius sprendinius leistinas pagal Objekto pirkimo konkurso sąlygas). Aiškumo dėlei, Objekto darbų sąvoka apima subtiekėjų / subrangovų parinkimą bei darbą su jais, jų darbų priežiūrą, subtiekimo / subrangos sutarčių bei kitų būtinų sutarčių sudarymą ir jų vykdymo priežiūrą. Objekto darbai būtų užbaigti Teisės aktų nustatyta tvarka.
   6. Objekto įranga - apima Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) nurodytą Objekto įrangą (išskyrus, kiek pasirenkama įgyvendinti lygiavertę įrangą ar kt. lygiaverčius sprendinius leistinas pagal Objekto pirkimo konkurso sąlygas).
   7. Objekto darbų rezultatas – Pirkimo objekto pilnas kokybiškas įvykdymas, kai perduotas Pirkimo objektas tinkamas ir visiškai parengtas naudoti pagal paskirtį bei tinkamai atlikta garantinis aptarnavimas.
   8. Objekto kaina – šios Sutarties 4.1. punkte nurodyta pinigų suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui už Objekto darbus ir Objekto įrangą.
   9. Objekto statybos užbaigimas – visų Rangovo privalomų atlikti Objekto darbų užbaigimas (įskaitant, bet neapsiribojant Objekto paleidimo ir derinimo darbus), ir Objekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymas.
   10. Statybos techninis prižiūrėtojas arba Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo skiriamas statybos inžinierius ar architektas, vykdantis Objekto statybos techninę priežiūrą (jeigu yra privalomas).
   11. Sutartis arba Pirkimo sutartis – ši Objekto rangos sutartis su visais jos priedais ir pakeitimais.
   12. Techninė specifikacija –įtvirtinti Objekto darbų ir Objekto įrangos techniniai reikalavimai.
   13. Teisės aktai – Sutarties sudarymo dieną Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai bei kiti teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu ir visais kitais teisės aktais.
   14. Įrangos tiekėjas – Įrangos gamintojas ar tiekėjas kuris pateikė įrangą Rangovui.
2. SUTARTIES OBJEKTAS
   1. Vadovaudamasis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas, veikdamas kaip Objekto statybos generalinis rangovas, įsipareigoja savo jėgomis (pats ir/arba pasitelkęs subrangovus / subtiekėjus), priemonėmis ir medžiagomis, pasitelkdamas savo sugebėjimus, patirtį ir žinias, kvalifikuotai, laiku, vadovaujantis Teisės aktų reikalavimais ir tinkamai atlikti Objekto darbus, pristatyti ir atlikti Objekto įrangos paleidimo-derinimo darbus bei kokybišką Objekto darbų rezultatą perduoti ir priduoti kontroliuojančioms Lietuvos Respublikos institucijoms (jeigu tai būtina) ir Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką Objekto darbų rezultatą ir Sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, atsiskaityti su Rangovu.
   2. Rangovas Objekto darbus atlieka naudodamas savo medžiagas, mechanizmus ir darbo jėgą. Įranga, medžiagos ir įrenginiai turi būti kokybiški, nauji ir nenaudoti, atitikti Teisės aktų nustatytus reikalavimus, įskaitant saugos, bei būti tinkami bei pritaikyti Objektui, kad Objektą būtų galima tinkamai ir sklandžiai naudoti pagal tiesioginę jo paskirtį, užtikrinant, kad Objektas atitiktų viešojo pirkimo dokumentuose ir šioje Sutartyje įtvirtintus reikalavimus.
   3. Rangovas įsipareigoja vykdyti Objekto darbus pagal Techninę specifikaciją ir užtikrinti visų Sutarties prieduose nurodytų Objekto darbų atlikimą bei atitiktį Teisės aktų reikalavimams. Rangovas, vadovaudamasis Technine specifikacija ir šia Sutartimi, atlieka visus veiksmus, reikalingus Objekto rezultatui pasiekti.
   4. Rangovas, vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) savo jėgomis ir lėšomis, turės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą arba tik parengti techninį darbo projektą bei atlikti kitus, STR nustatytus reikalavimus. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais.
   5. Aiškumo dėlei Šalys pareiškia, kad į šios Sutarties darbų apimtį nėra įtraukti statinio konservavimo ir/ar archeologinių tyrimų darbai, kurie gali būti būtini tam tikrai įstatymų numatytais atvejais. Jeigu iškyla tokių darbų poreikis, tokius darbus savo lėšomis turi organizuoti pats Užsakovas. Jeigu Užsakovas pageidauja, kad tokius darbus atliktų Rangovas, dėl to Šalys turi sudaryti atskirą rašytinį susitarimą, kuriame bus numatyta tokių darbų atlyginimo kaina, tvarka ir terminai bei kitos būtinos sąlygos, įskaitant ir galutinio sutarties termino pratęsimą.
3. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
   1. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:

3.1.1.Šalis atliko visus veiksmus, būtinus Sutarties tinkamam sudarymui, jos galiojimui ir Sutarties sąlygų vykdymui, ir Šaliai bei jos vardu pasirašančiam atstovui nereikia jokio kito leidimo ar sutikimo, išskyrus tuos, kuriuos ji / jis gavo;

* + 1. teisme ar arbitraže Šaliai nėra pateikta jokių ieškinių, nagrinėjama jokių bylų ar pradėta procesinių veiksmų prieš Šalį ar jai gresiančių, kurie gali turėti įtakos šios Sutarties galiojimui ar šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui;
    2. yra finansiškai pajėgi vykdyti šią Sutartį, jokie įsipareigojimai tretiesiems asmenims neturės įtakos šios Sutarties vykdymui;
    3. Sutarties ir jos priedų tekstas ir prasmė yra suprantami, jos sąlygos yra išnagrinėtos atitinkamų Šalies valdymo organų, pasirašydama šią Sutartį nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo;
    4. nebankrutuoja ir yra moki remiantis visais galiojančiais Teisės aktais, ir jos atžvilgiu nėra nagrinėjamos bei jai negresia jokios bankroto, restruktūrizavimo arba nemokumo bylos ar procesai;
    5. joks bet kurios Šalies vėlavimas pasinaudoti ar nesinaudojimas bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu negali būti laikomas tokios teisės ar jos gynimo būdo atsisakymu ar apribojimu, o pasinaudojimas iš dalies bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu netrukdo Šaliai naudotis bet kuria savo teise ar teisių gynimo būdu.
  1. Rangovas pareiškia, kad jis:
     1. turi teisę sudaryti šią Sutartį, turi reikiamą kvalifikaciją, kompetenciją, technines, intelektines, informacines, fizines bei kitokias galimybes darbams vykdyti bei aukščiausiai atliekamų darbų kokybei užtikrinti, yra savo srities profesionalas, žinantis, kad turi pareigą atlikti Objekto darbus kokybiškai ir profesionaliai, privalo pranešti apie pastebėtas kliūtis, galinčias įtakoti Objekto kokybę, pajėgumus, veikimą, gedimus ir kitas svarbias aplinkybes Užsakovui.
     2. prieš pasirašydamas šią Sutartį išanalizavo ir įvertino visus Užsakovo pateiktus dokumentus ir yra pajėgus tinkamai atlikti Objekto darbus pagal šioje Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytus reikalavimus, bei įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus; jis gerai išanalizavo ir suprato Užsakovo reikalavimus bei šios Sutarties esmę, jos įvykdymo apimtis, numatė ir įvertino visus Objekto darbus ir įsipareigojimus, būtinus pagal šią Sutartį atlikti, Objekto paskirtį, naudojimo būdą,
     3. turi pakankamai pajėgumų ir kompetencijos siekiant Sutartyje nustatytais terminais tinkamai įvykdyti šią Sutartį neviršijant Objekto kainos ir Objekto darbų atlikimo grafike (Priedas Nr. 7) numatytų terminų
     4. jam yra žinoma, kad po šios Sutarties pasirašymo pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1) Rangovas vadovaudamasis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) turės gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti techninį darbo projektą arba tik parengti techninį darbo projektą bei atlikti kitus, STR nustatytus reikalavimus, Rangovas patvirtina, kad šias aplinkybes buvo įvertinęs iki pasirašydamas šią Sutartį, todėl tai negali būti priežastis atsisakyti atlikti Objekto darbus ar jų dalį ar didinti Objekto kainą. Techninis darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (Rangovo pasirinkimu);
     5. jam žinomos Objektui, Objekto veiklai ir Objekto darbams taikomų Teisės aktų nuostatos, Projektinė dokumentacija, statybos techniniai reglamentai, normatyvai ir taisyklės. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad jis yra tinkamai ir išsamiai išanalizavęs bei susipažinęs su esama situacija, Technine specifikacija, Techniniu projektu ir šiuo patvirtina, kad nėra jokių kliūčių pradėti, vykdyti ir tinkamai užbaigti Objekto darbus, perduoti tinkamai išbandytą ir veikiantį Objekto darbų rezultatą Užsakovui naudotis ir atlikti 12 mėnesių garantinį aptarnavimą. Užsakovas savo ruožtu, vadovaujantis Technine specifikacija, garantuoja tinkamą įrenginių kiekį, kokybę ir stabilų jos tiekimą;

3.2.6.įvertino planuojamų Objekto darbų apimtis ir reikiamą Objekto įrangą, keliamus reikalavimus, Objekto darbams naudotinas medžiagas, įrenginius bei Objekto darbų bei Objekto įrangos kaštus;

3.2.7.Užsakovo pateikti dokumentai ir paaiškinimai yra pakankami, kad būtų galima tinkamai įvertinti Objekto darbų ir Objekto įrangos apimtis, savybes ir visa kita, kas reikalinga sutartam ir tinkamam Objekto veikimui ir naudojimui (Objekto darbų rezultato perdavimas), o Objekto kaina teisingai atspindi jų įgyvendinimo ir tinkamo Objekto pastatymo, paleidimo, derinimo, perdavimo išlaidas ir garantinio aptarnavimo atlikimą bei ji negali būti didinama jokiu atveju, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis ir laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Objekto kaina gali būti didinama tik tada, kai Užsakovas reikalauja atlikti papildomus, sutartyje ir techninėse specifikacijose (Priedas Nr. 1) nenumatytus, darbus ar tiekti papildomą įrangą

3.2.8.visu Sutarties galiojimo metu visapusiškai bendradarbiaus su Užsakovu, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

* 1. Rangovas šiuo patvirtina ir garantuoja, kad iki šios Sutarties pasirašymo dienos yra gavęs iš Užsakovo numatytus šios Sutarties priedus. Rangovas šiuo patvirtina, kad šiame punkte numatyti dokumentai yra tinkamos apimties, jie yra pakankami ir tinkamai parengti siekiant šios Sutarties sąlygomis pastatyti, paleisti, išbandyti ir perduoti naudojimuisi užsakovui Objektą, įskaitant ir garantinio aptarnavimo atlikimą, Rangovas su šiame punkte nurodytais dokumentais yra išsamiai susipažinęs.
  2. Užsakovas pareiškia, kad jis:

3.4.1.turi pakankamus finansinius išteklius savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui;

3.4.2.visu Sutarties galiojimo metu visapusiškai bendradarbiaus su Rangovu siekiant tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

3.4.3.visus mokėjimus pagal šios Sutarties sąlygas atliks laiku ir pilna apimtimi.

1. OBJEKTO KAINA
   1. Šalių susitarimu, visi šioje Sutartyje, įskaitant jos priedus, nurodyti Objekto darbai ir Objekto įranga iki Objekto darbų rezultato tinkamo perdavimo bei garantinio aptarnavimo atlikimo yra atliekami už Rangovo Objekto viešųjų pirkimų procedūrų metu pateiktame pasiūlyme (Prieda Nr. 2) nurodytą \_ Eur( \_) be PVM, PVM 21% kuris sudaro \_ Eur ( ).
   2. Šalys susitaria, kad Sutarties 4.1. punkte numatyta Pirkimo objekto kaina yra galutinė ir apimanti visas ir bet kokias Rangovo išlaidas, susijusias su Objekto darbų atlikimu, Objekto įrangos įsigijimu ir pristatymu ir kitokias išlaidas reikalingas Objekto darbų rezultatui pasiekti, įskaitant medžiagų bei priemonių įsigijimu, pristatymu į Statybos aikštelę, parengimu ir pritaikymu, taip pat bet kokias kitas Rangovo išlaidas, susijusias su Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamu ir kokybišku įvykdymu, įskaitant mokesčiais, rinkliavomis ir kitomis išlaidomis, kurias patiria Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
   3. Šalys šiuo susitaria, kad Objekto kaina už visus pagal šią Sutartį atliekamus Rangovo Objekto darbus (t.y. už visus ir bet kokius darbus iki tinkamai pastatyto ir įrengto Objekto paleidimo, išbandymo ir tinkamai veikiančio Objekto perdavimo Užsakovui eksploatuoti bei garantinio aptarnavimo) nebus didinama ir yra laikoma fiksuota Objekto darbų rezultato kaina. Sutarties 4.1 punkte nurodytai Objekto kainai negali turėti įtakos medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas, išskyrus šioje Sutartyje, viešojo pirkimo dokumentuose ir/ar įstatymuose numatytas išimtis, kai kaina gali būti keičiama. Rangovas pareiškia, kad sutiko su Objekto kaina įvertinęs nurodytus rizikos faktorius ir prisiima riziką dėl nenumatyto sąnaudų, susijusių su Objekto darbais, padidėjimo. Jokių papildomų sumų Rangovui Užsakovas jokiu atveju nemoka (jei Rangovas kokių nors darbų ar įrangos Objektui neįtraukė į kainą, tokius kaštus padengs Rangovas pats), išskyrus šioje Sutartyje, viešojo pirkimo dokumentuose ir/ar įstatymuose numatytas išimtis.
   4. Atskirų Objekto darbų, medžiagų ar įrangos komponentų apimtys ir/ar kaina gali kisti Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovui su Objektu susijusių darbų, medžiagų ar įrangos komponentų sąnaudų pasikeitimui.
   5. Tokiu atveju, jei siekiant Užsakovui pasinaudoti finansavimo priemone yra objektyviai būtina, Užsakovas gali prašyti ir Rangovas įsipareigoja kaip įmanoma greičiau pateikti papildomus išlaidų pagrindimo dokumentus.
2. TERMINAI
   1. Visi Objekto darbai, įskaitant, bet neapsiribojant Objekto statybos ir įrangos įsigijimą, įrangos pristatymo, sumontavimo pajungimo, paleidimo ir derinimo darbus, t.y. Objekto darbų rezultatas perduodamas ir Objekto priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip iki 2026 sausio 13d. Atlikus visus rangos darbus ir pasirašius Objekto priėmimo-perdavimo aktą, garantinis aptarnavimas atliekamas per 12 mėnesių laikotarpį. Garantinis aptarnavimas atliekamas iškarto po atliktų darbų akto pasirašymo, o jeigu Objekto priėmimo-perdavimo aktas nėra pasirašomas, tuomet garantinio aptarnavimo laikotarptis pradedam skaičiuoti kai Objekte darbai yra užbaigti ir įranga yra parengta eksploatavimui, tačiau ne vėliau nei iki 2027 m sausio 13d. Termino pratęsimas galimas tik jei Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi, viešojo pirkimo dokumentais ar teisės aktais jam nustatytus įsipareigojimus, ir todėl Rangovas objektyviai negali vykdyti Objekto darbų arba jų vykdymas užtrunka ilgiau, arba jeigu Užsakovas prašo Rangovo sustabdyti Objekto darbų vykdymą, o Rangovas su tuo sutinka. Tokiais atvejais terminas pratęsiamas Šalių abipusiai sutartam terminui, kuris negali būti trumpesnis nei laikotarpis, kurį Užsakovas nevykdė ar netinkamai vykdė savo įsipareigojimų, ir/ar nei laikotarpis, kurį Rangovas, Užsakovo prašymu, buvo sustabdęs Objekto darbų vykdymą, nebent Rangovas sutinka su trumpesniais termino pratęsimo terminais.
   2. Darbų etapai ir terminai yra numatyti atskirame Pirkimo sutarties priede – Objekto atlikimo grafike (pirkimo dokumentų 7 priede pateikta forma), kurį užpildytą Rangovas teikė kartu su pasiūlymu ir kuris turi būti Rangovo patikslintas per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo kaip Priedas (toliau – Grafikas). Jeigu per šiame punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą Rangovas nepateikia patikslinto Grafiko, laikoma kad Rangovas pateikė grafiką, kuris buvo pateiktas atliekant pirkimo procedūras.
   3. Objekto darbus Rangovas pradeda nedelsiant po visų šių sąlygų išpildymo: Šalims pasirašius šią Sutartį, Rangovui parengus ir tinkamai įforminus Objekto techninį darbo projektą ir gavus statybą leidžiantį dokumentą (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks reikalavimas yra privalomas), kitu atveju, šis reikalavimas nėra privalomas ir techninį darbo projektą Rangovas gali rengti skirtingiems sprendiniams, o statybos pradžiai Rangovui pakanka parengti technologinę schemą ir sklypo plano (pastato plano) schemą/brėžinį su išdėstytais vamzdynais ir įrenginių vieta bei Užsakovui perdavus statybos aikštelę Rangovui pagal Statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktą.
3. STATYBOS AIKŠTELĖ
   1. Užsakovas perduoda Rangovui dalį arba visą Statybos aikštelę, reikalingą Objekto darbams vykdyti, kaip tai numatyta pagal šios Sutarties sąlygas. Statybos aikštelė perduodama Šalims pasirašant Statybos aikštelės perdavimo-priėmimo aktą, per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas visiškai ir tinkamai įvykdo Sutarties 5.3 skyriuje numatytus reikalavimus.
   2. Rangovui yra žinoma ir suprantama, kad Objekte vykdant darbus, Užsakovas tao pačiu metu vykdys gamybos veiklą. Jo vykdomas veikla (t.y. transportas, personalas, su Užsakovu susiję tretieji asmenys ir kt. papuls ir judės statybos aikštelės zonose.
   3. Rangovas, nepažeisdamas Teisės aktų reikalavimų bei Užsakovo ir / arba kitų šalia Statybų aikštelės esančių žemės sklypų naudotojų bei kitų trečiųjų asmenų teisių bei interesų, turi teisę naudotis visa Statybos aikštele arba jos dalimi bei visomis savo bei Užsakovo jam perduotomis medžiagomis, įranga, įrenginiais, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Objekto darbų vykdymui.
   4. Rangovas užtikrina Statybos aikštelėje ir Objekte higienos, darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos ekologinės apsaugos, atliekų rūšiavimo ir tvarkymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų laikymąsi.
   5. Rangovui leidžiama perleisti teises į Statybos aikštelę ar jos dalį savo pasitelktiems subrangovams.
   6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis tinkamai ir pagal Teisės aktų reikalavimus aptverti Statybos aikštelę, įrengti informacinį stendą, informacinius ženklus. Šalys sutaria, kad išlaidos už aptvėrimų, informacinių stendų, ženklų ir pan. Statybos aikštelėje pagaminimu, įrengimu ir priežiūra, visus kitus susijusius veiksmus ir medžiagas bei įrangą yra įskaičiuotos į Objekto kainą bei dėl jų sunaudojimo ar patyrimo Objekto kaina negali būti didinama.
   7. Objekto darbams bei garantiniam aptarnavimui reikalingų elektros energijos, vandentiekio, įvadus ir apskaitos prietaisus (jei tokių reikia) įrengia ir už statybų, proceso paleidimo metu sunaudotą elektrą, vandenį, dujas/kurą; šilumos energiją, bei kitus išteklius apmoka Užsakovas. Užsakovas komunalines išlaidas padengia nuo Objekto paleidimo dienos iki Objekto galutinio užbaigimo ir Objekto darbų rezultato perdavimo Užsakovui (t.y. paleidimo, išbandymo, testavimo laikotarpiu) ir garantinio aptarnavimo laiktarpiu.
   8. Rangovas atsako už tai, kad esami statiniai, atlikti Darbai bei Statybos aikštelėje esantis bet koks turtas, nepriklausomai nuo jų priklausymo Užsakovui ar Rangovui, nebūtų Rangovo be reikalo arba netinkamai naudojamas ar gadinamas. Rangovas privalo apsaugoti Objekto darbams atlikti būtinas statybines medžiagas, dalis ir įrengimus nuo sugadinimo, vagystės, neigiamų hidrometeorologinių sąlygų. Jei atlikti Objekto darbai ar jų dalis, Objekto darbams naudojamos statybinės medžiagos, dalys ar įrengimai yra sugadinami, Objekto darbai ar jų dalis turi būti Rangovo sąskaita atliekami iš naujo, sugadintos statybinės medžiagos, dalys ar įrengimai Rangovo sąskaita pakeičiami naujais.
   9. Rangovas įsipareigoja visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, vykdydamas Darbus savo sąskaita ir jėgomis iškrauti, sandėliuoti ir saugoti Objekte ar Statybos aikštelėje esančius, pateiktus pagal Sutartį būtiniems Objekto darbams atlikti reikalingus bet kokius daiktus, medžiagas, priemones, objektus, nepriklausomai nuo jų nuosavybės teisės. Tokie darbai yra įskaičiuoti į Objekto kainą.
   10. Rangovas privalo savo sąskaita laikyti Statybos aikštelę švarią, be nebūtinų kliūčių, tinkamai sandėliuoti medžiagas ir laikyti įrengimus, organizuoti Statybos aikštelės bei joje esančių įrengimų ir medžiagų apsaugą, iš Statybos aikštelės išvalyti ir išvežti bet kokias atliekas, šiukšles, įskaitant, bet neapsiribojant, statybines, ar jau nereikalingus įrenginius bei užtikrinti švarą bei tvarką Statybos aikštelėje nuo Statybų aikštelės perdavimo Rangovui momento iki Objekto darbų rezultato perdavimo Užsakovui, įvykdžius Sutartį, dienos.
   11. Užsakovas, norėdamas išlaikyti tvarką Statybos aikštelėje, ir matydamas, kad Rangovas nesiima tinkamų priemonių tokiai tvarkai palaikyti ar nesilaiko šioje Sutartyje numatytų nuostatų, gali duoti Rangovui privalomus nurodymus dėl priemonių, įrenginių, mechanizmų ir pan. naudojimo, jų pakeitimo tinkamais, ar nurodymus dėl tvarkos Statybos aikštelėje palaikymo. Jei Rangovas, po rašytinio Užsakovo perspėjimo, šių nurodymų nesilaiko, Užsakovas gali tai atlikti Rangovo sąskaita, atitinkamas patirtas išlaidas išskaičiuojant iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų.
4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
   1. Visi pagal šią Sutartį numatyti atlikti Objekto darbai (įskaitant Objekto įrangą) turi būti atliekami kaip įmanoma greičiau Sutartyje numatytais terminais ir kokybiškai, vadovaujantis šios Sutarties, jos priedų nuostatomis, Technine specifikacija, Projektine dokumentacija, Objekto viešųjų pirkimų dokumentų, gamintojo(ų) Objekto įrangos montavimo instrukcijų, kitų įrangos gamintojo instrukcijų ir Teisės aktų reikalavimų, taip pat nustatytais darbų saugos, priešgaisriniais, aplinkos apsaugos ir kitais reikalavimais, taip pat gerosios verslo praktikos aukščiausių standartų.
   2. Šalys patvirtina, jog siekiant kokybiško Objekto darbų rezultato, Rangovas privalo vadovautis Technine specifikacija.
   3. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Objekto techninį darbo projektą ar skirtingas jo dalis, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų atitinkamai patvirtinti techninį darbo projektą (ar skirtingas jo dalis) arba pateikti argumentuotą atsisakymą tvirtinti techninį darbo projektą (ar skritingas jo dalis), nurodant baigtinį pagrįstų priežasčių sąrašą, t. y. konkrečius neatitikimus Sutarties, įskaitant Teisės aktų, reikalavimams. Užsakovui pateikus tokį pastabų sąrašą, techninis darbo projektas (ar skirtingos jo dalys) turi būti Rangovo koreguojamas per įmanomai trumpiausią tam reikalingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, ir teikiamas iš naujo tvirtinti. Rangovas savo jėgomis, rizika ir sąskaita privalo pasirūpinti bet kokia įranga, mechanizmais, prietaisais ir kitomis priemonėmis ar daiktais, reikalingais jo pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų vykdymui bei visa kita (Statybos aikštelės ir joje esančio turto apsauga, priešgaisrine sauga, apšiltinimo medžiagomis, šildymo įranga, darbų sauga, aplinkosauginėmis priemonėmis, atliekų tvarkymu ir t.t.), ko reikia Objekto užbaigimui ar Objekto darbų bei Objekto įrangos trūkumų šalinimui bei garantiniam aptarnavimui atlikti.
   4. Rangovas prisiima visą Objekto darbų atlikimui reikalingų ir Rangovo įsigytų ar jam Užsakovo perduotų įrenginių, medžiagų, kito Objekto darbų atlikimui naudojamo turto, Objekto darbų ir Objekto įrangos atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo, praradimo riziką bei įsipareigoja neatlygintinai ištaisyti bet kokius tokių įrenginių, medžiagų, gaminių arba darbų, ar bet kokius kitus susijusius trūkumus.
   5. Atlikdamas Objekto darbus, Rangovas turi tinkamai ruošti ir tvarkyti Objekto darbų atlikimo (vykdymo) dokumentaciją, laiku pildyti statybos darbų žurnalą (jeigu jis yra privalomas) bei rengti kitus šalių suderintus ir / arba Teisės aktuose nurodytus dokumentus. Įrašai statybos darbų žurnale (jeigu privalomas) turi būti patvirtinti Techninio prižiūrėtojo (jeigu privalomas) parašu, atlikti visus ir bet kokius reikalingus pagal Teisės aktus veiksmus, susijusius su Objekto statyba ir įrengimu, paleidimu, išbandymu ir veikimu bei garantinį aptarnavimą (įskaitant visą reikiamą dokumentaciją).
   6. Rangovas privalo užtikrinti aplinkos apsaugą, apsaugą nuo užteršimo, triukšmo ir kitų pavojų Statybos aikštelėje ir už jos ribų, galinčių atsirasti dėl Rangovo kaltės nuo Statybų aikštelės perdavimo Rangovui dienos iki Darbų rezultato perdavimo Užsakovui dienos.
   7. Užsakovas turi teisę pateikti papildomus brėžinius ir nurodymus, būtinus papildomiems, Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) ir techniniame darbo projekte (ar skritingose sprendinių dalyse) nenumatytiems, darbams atlikti. Dėl papildomų darbų, ar technologinių sprendinių, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) atlikimo terminų ir kainos Šalys tariasi atskirais raštiškais susitarimais. Tokie susitarimai nuo jų pasirašymo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
   8. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Pirkimų taisyklėmis. Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.
   9. Tarpiniai Objekto darbų, atliktų pagal šią Sutartį, aktavimai nėra atliekami.
   10. Atliktus Objekto darbus, Objekto darbų priėmimo – perdavimo aktus, kitą Projektinę ir statybinę dokumentaciją, susijusią su Objekto darbų perdavimu Užsakovui, Rangovas privalo priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui (jeigu privaloma) arba paskirtam Užsakovo atstovui. Jeigu Rangovas nepriduoda atliktų Objekto darbų Statybos techniniam prižiūrėtojui arba paskirtam Užsakovo atstovui, Užsakovas turi teisę sustabdyti Objekto darbų priėmimą iki atlikti Objekto darbai bus perduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui arba paskirtam Užsakovo atstovui.
   11. Užsakovas, gavęs Rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktus Objekto darbus ir garantinio aptarnavimo ataskaitą, privalo pradėti Objekto darbų arba Objekto darbų etapo priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba nurodyti pagrįstas pastabas, kodėl Objekto darbų arba Objekto darbų etapo priėmimas atidedamas. Užsakovo atstovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos atvyksta į Statybos aikštelę arba Užsakovo įrangos gamybos bazę, preliminariai patikrina atliktų Objekto darbų kokybę, apimtį ir kitokį atitikimą Sutarties dokumentų reikalavimams.
   12. Objekto darbų rezultato, Objekto darbų priėmimas įforminamas Šalims pasirašant atliktų darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktus ir garantinio aptarnavimo rezultatų pasiekimo pažymą. Jeigu Užsakovas atsisako pasirašyti pažymą ir/arba atliktų darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo raštu nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių atsisako priimti Objekto darbų rezultatą, Objekto darbus/įrangą ar Objekto darbų etapą. Užsakovui per nurodytą terminą raštu nenurodžius pagrįstų priežasčių dėl atsisakymo priimti Objekto darbų rezultatą, Objekto darbus/įrangą ar Objekto darbų etapą, bus laikoma, kad Rangovas įvykdė visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir Objekto darbų rezultatas, Objekto darbai/įranga yra priimti.
   13. Objekto priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas po to, kai:
       1. užpildytas statybos darbų žurnalas (jeigu būtina) ir Objekto darbai/ įranga ir / ar jų dalis priimta Techninio prižiūrėtojo arba Užsakovo atstovo;
       2. Objekto darbai/įranga kokybiški, ištaisyti jų trūkumai;
   14. pateikti medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos, eksploatavimo bei priežiūros instrukcija ir kita su tuo susijusi dokumentacija.
   15. Garantinio aptarnavimo rezultatų pasiekimo pažyma yra pasirašomas po to, kai:
       1. Parengta garantinio aptarnavimo rezultatų pažyma, kartu su ja pateikti laboratorijos tyrimų protokolai, kuriuose atlikti techninėje specifikacijoje bei kituose pirkimo dokumentuose nurodytų teršalų tyrimai. Bei pateikiant fotofiksacijas pateikti išleidžiamų nuotekų kiekio debito apskaitos matuoklio parodymai bei pateikiamas aktas, žymintis debito apskaitos matuoklio įvedimą į eksploataciją (kartu su aktu privalo būti pateikta fotofiksacija, rodanti debito apskaitos matuoklio įvedimą į eksploataciją).
   16. Rangovo pateiktą Objekto darbų/įrangos perdavimo-priėmimo aktą bei garantinio aptarnavimo rezultatų pažymą Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties 7.13 punkte ir 7.15 punkte nurodytos patikrinimo dienos pasirašo ir raštu nurodo atliktų Objekto darbų/įrangos ir/arba garantinio aptarnavimo rezultatų trūkumus (jeigu tokie nustatomi). Nurodytus trūkumus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita ir rizika nedelsiant per protingą Užsakovo nurodytą ir su Rangovu suderintą terminą. Užsakovui nėra sumokama už atliktus darbus bei atliktą garantinio aptarnavimo rezultatą, kol nėra ištaisomi nustatyti trūkumai. Užsakovo nustatytų trūkumų pašalinimas neprailgina Grafike nustatytų tarpinių ir galutinių Objekto darbų užbaigimo ir garantinio aptarnavimo terminų, taip pat galutinio Objekto darbų rezultato / Objekto perdavimo / garantinio aptarnavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.
   17. Iki Objekto darbų/įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, Rangovas turi pilnai ir tinkamai sutvarkyti Statybos aikštelę (išvežti šiukšles, nereikalingas medžiagas, įrenginius ir pan.), perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą statybinę dokumentaciją, Projektinę dokumentaciją bei kitus su Objektu susijusius dokumentus.
   18. Užsakovui pasirašius Objekto darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktą bei garantinio aptarnavimo rezultatų pažymą, Rangovas per 2 (dvi) darbo dienas pateikia atitinkamą sąskaitą-faktūrą už atliktus Objekto darbus.
5. ATSISKAITYMO TVARKA
   1. Užsakovas Rangovui už Objekto darbus sumoka žemiau nurodyta tvarka:
      1. per 60 dienų po sutarties įsigaliojimo bus sumokėtas 30 proc. avansas nuo Objekto kainos be PVM (bet ne daugiau nei 88500,00 eurų);
      2. per 180 dienų po sutarties įsigaliojimo bus sumokėtas 10 proc. avansas nuo Objekto kainos be PVM (bet ne daugiau nei 30000,00 eurų);
      3. per 30 dienų po Objekto darbų užbaigimo kuomet yra patvirtinamas Objekto priėmimo-perdavimo aktas bus sumokėta 30 proc. Objekto sutarties kainos be PVM (bet ne daugiau nei 120000,00 eurų)
      4. Likusi 30 proc. Objekto sutarties kainos dalis ir visas PVM bus sumokėta per 30 dienų atlikus garantinį aptarnavimą, kuomet yra patvirtinama garantinio aptarnavimo rezultatų pažyma.
   2. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai Rangovas negali atlikti galutinių Objekto įrangos paleidimo ir derinimo darbų ar bandymų dėl išimtinai nuo Užsakovo ar valstybinių įmonių/institucijų priklausančių aplinkybių, tai Sutarties 8.1.3 ir 8.1.4 punktuose nurodyta Objekto kainos dalis, sumokama ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po Rangovo raštiško pranešimo apie pasirengimą atlikti Objekto įrangos paleidimo ir derinimo ar garantinio aptarnavimo darbus pateikimo Užsakovui dienos, jei Užsakovas išpildė visas kitas Sutarties 8.1.3 ir 8.1.4 punkte nurodytas sąlygas. Bet kuriuo atveju, Rangovas įsipareigoja pabaigti Objekto įrangos paleidimo ir derinimo bei garantinio aptarnavimo darbus, kai Užsakovas pašalins tam trukdančias kliūtis.
   3. Užsakovas su Rangovu atsiskaito pinigus pervesdamas į šioje Sutartyje nurodytą Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą.
   4. Visi atsiskaitymai tarp Šalių vyksta eurais per bankuose esančias Rangovo ir Užsakovo sąskaitas, nurodytas šioje Sutartyje.
   5. Tik Rangovui pritarus leidžiamas tiesioginis atsiskaitymas su Rangovo subtiekėjais / subrangovais. Subtiekėjas / subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti prašymą Užsakovui ir Rangovui raštu. Jei subtiekėjas / subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subtiekėjo / subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju / subrangovu tvarka ir numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui / subrangovui.
6. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
   1. Rangovas įsipareigoja:
      1. atlikti Objekto darbus ir jeigu yra būtina organizuoti Objekto pridavimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, laikantis projektinių sprendimų, vadovaujantis normatyviniais statybos dokumentais, Teisės aktais, projektavimo ir statybos sąlygomis, Užsakovo ir Techninės priežiūros (jeigu tokia yra privaloma) nurodymais bei šios Sutarties nuostatų reikalavimais, laikantis Grafiko;
      2. organizuoti Objekto statybą bei organizuoti garantinį aptarnavimą ir pagal prisiimtus įsipareigojimus atlikti pastatytų įrenginių bei atliktų darbų eksploatavimą;
      3. Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas bei gaminius naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;
      4. atliktus Objekto darbus priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui ir/arba paskirtam Užsakovo atstovui;
      5. nustatytus Rangovo atliktų Objekto darbų trūkumus šalinti savo sąskaita laikantis Sutartyje nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai trūkumai atsirado ne dėl Rangovo kaltės. Trūkumus Rangovas privalo pradėti taisyti nedelsiant, per kiek įmanoma trumpiausią laiką (protingas terminas);
      6. leisti Užsakovo įgaliotiems atstovams bet kada apžiūrėti Rangovo Objekto įrangos gamybos ir montavimo darbus ir Statybų aikštelėje vykdomus Objekto darbus/įrangą, o perdavus Objekto statybvietę atgal Užsakovui kaip yra atliekamas garantinis aptarnavimas;
      7. raštu nedelsiant pareikšti Užsakovui abejones dėl jo nurodymų, jeigu mano, kad šie nurodymai yra neteisėti, neteisingi ir/ar nepagrįsti;
      8. Iki Objekto darbų pradžios datos išanalizuoti ir išspręsti visas abejones dėl Objekto darbų vykdymo, techninių sprendimų, parengiamųjų Objekto darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti įtakos Rangovo atliktų Objekto darbų kokybei ir terminams ar sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui ir saugumui, išskyrus abejones, kurios iškyla jau po Objekto darbų pradžios (pastarosios turi būti sprendžiamos kaip įmanoma greičiau);

9.1.10. visu Sutarties vykdymo ir jos galiojimo laikotarpiu, taip pat ir laikotarpiu, per kurį bus taisomi ar šalinami šios Sutarties pagrindu atliktų Objekto darbų/įrangos trūkumai ar defektai, atliekant bet kokius Objekto darbus (įskaitant, bet kokius veiksmus su Objekto įranga) laikytis Teisės aktais nustatytų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant darbų saugos ir sveikatos apsaugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, darbo higienos reikalavimų. Rangovas įsipareigoja organizuoti ir užtikrinti, kad prieš Statybos darbų pradžią visas Rangovo personalas, kuris vykdys Sutartyje nurodytus darbus, būtų tinkamai instruktuotas. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktažas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą. Be to, Rangovas Objekto darbų vykdymo metu imasi visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti Statybos aikštelėje esančių žmonių apsaugą nuo bet kokių Objekto darbais sukeliamų pavojų. Rangovas yra tiesiogiai atsakingas už žalos savo veiksmais ar neveikimu vykdant šioje Sutartyje numatytus darbus žmonėms ar turtui padarymą.

* + 1. atsakyti pilna apimtimi (kiek tai susiję su pagal šią Sutartį atliekamais darbais) už darbų saugą Statybos aikštelėje. Rangovas atsako ir už darbų saugą, kai šioje Sutartyje numatytiems Statybos darbams atlikti jis pasitelkia subrangovus / subtiekėjus.
    2. atsitikus nelaimingam atsitikimui Statybos aikštelėje Sutarties vykdymo laikotarpiu, savo jėgomis ir lėšomis tirti minėtus įvykius;
    3. Objekto darbų metu saugoti ir tausoti aplinką, esamą infrastruktūrą ir kitą Užsakovo bei trečiųjų asmenų turtą, atlyginti dėl netinkamų šių pareigų vykdymo padarytą žalą;
    4. užtikrinti, kad Objekto darbų metu Statybų aikštelėje nebūtų neblaivių ar nuo bet kokių psichotropinių medžiagų apsvaigusių Rangovo darbuotojų ar kitų Rangovo pasitelktų asmenų;
    5. kartu su Objekto darbų/įrangos priėmimo-perdavimo aktais pateikti visos apimties, Lietuvos Respublikos standartus ir teisinius reikalavimus atitinkančią dokumentaciją;
    6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos paskirti reikiamą Teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikaciją bei kompetenciją, Objekto darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Užsakovą;
    7. pradėti ir atlikti Objekto darbus tik Rangovui įsitikinus, kad yra gauti ir yra galiojantys visi Objekto darbams pradėti ir atlikti būtini leidimai, licencijos, atestatai, sutikimai, patvirtinimai, įgaliojimai ir / ar kiti dokumentai. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir jėgomis užtikrinti bet kokių leidimų, licencijų, atestatų, sutikimų, patvirtinimų, įgaliojimų ir kitų dokumentų (kokie yra privalomi teisės aktų nustatyta tvarka), būtinų Objekto darbams atlikti/įrangai naudoti bei garantiniam aptarnavimui vykdyti ir įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti, gavimą ir galiojimą ir juose numatytų sąlygų vykdymą. Rangovas, be kita ko, įsipareigoja užtikrinti, kad šiame punkte nurodytus dokumentus turėtų ir jo darbuotojai ar bet kokie pasitelkti tretieji asmenys. Rangovas negalės remtis tokių dokumentų nebuvimu, siekdamas išvengti atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir / ar netinkamo vykdymo ir bus visiškai atsakingas už kilusias pasekmes dėl tokių dokumentų nebuvimo ar pavėluoto gavimo, nebent dėl to yra ir Užsakovo kaltės ir/ar nuo valstybinių įmonių/institucijų priklausančių aplinkybių;
    8. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
    9. atlikti Objekto ir jo inžinerinių tinklų bandymus. Rangovas yra atsakingas už tinkamą jų atlikimą ir įforminimą;
    10. užtikrinti, kad nebus paliktas nebaigtu bet koks Objekto darbas, Objekto darbų etapas pagal šią Sutartį, jei toks palikimas neatitiktų saugumo ar bet kokių kitų Teisės aktų reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas privalo užtikrinti, kad toks Objekto darbų etapas bus tinkamai įvykdytas, t.y. Objekto darbas baigtas ir pasiektas rezultatas, atitinkantis saugumo reikalavimus. Bet kokiu atveju, Rangovas neturi teisės vienašališkai stabdyti ar nutraukti Objekto darbus, išskyrus šioje Sutartyje ir įstatymuose numatytus atvejus;
    11. pasibaigus Sutarčiai arba ją nutraukus, nedelsiant grąžinti Užsakovui visus pastarojo pagal Sutartį Rangovui perduotus dokumentus ir turtą, taip pat visus dokumentus ir turtą, kurie buvo sukurti ar parengti šios Sutarties galiojimo ir vykdymo metu;
    12. tuo atveju, jei Rangovas, nepriklausomai nuo jo kaltės, visu Sutarties galiojimo laikotarpiu praranda bet kokią jam Užsakovo ar kitų asmenų suteiktą dokumentaciją, taip pat dokumentaciją, kuri buvo sukurta vykdant šią Sutartį, Rangovas savo sąskaita per įmanomai trumpą laikotarpį atkuria tokią dokumentaciją ir pateikia ją Užsakovui;
    13. po Objekto garantinio aptarnavimo arba po eksploatacijos Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) nustatyta tvarka apmokyti Užsakovo paskirtus asmenis.
    14. informuoti Užsakovą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes bei pateikti Užsakovui visą jo prašomą informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu bei atliekamais Objekto darbais/įranga bei Objekto veikimu, eksploatacija, priežiūra;
    15. Užbaigus Ojekto darbus, kuomet yra patvirtinamas Objekto priėmimo-perdavimo aktas, Rangovas be jokios pertraukos Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) nustatyta tvarka privalo vykdyti garantinį aptarnavimą bei pateikti su tuo susijusius dokumentus. Pavyzdžiui, jeigu Objekto priėmimo-perdavimo aktas patvirtinamas 2026-01-13 (akto tvirtinimo data laikoma diena, kurią pasirašė paskutinis, iš visų jį privalančių tvirtinti atstovų; tuo atveju, jeigu nėra galimybės nustatyti pasirašymo datos, tuomet akto tvirtinimo data laikoma akte nurodyta jo sudarymo diena), tuomet garantinio aptarnavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2026 01 14. Aiškumo dėlei šis terminų skaičiavimo pavyzdys nėra laikomas Objekto priėmimo-perdavimo ir garantinio aptarnavimo terminu.
    16. Tuo atveju, jeigu Rangovas pirkimo procedūros metu papildomai įsipareigos atlikti eksploataciją, tuomet Komerciniame pasiūlyme (Priedas Nr. 3) nustatyta tvarka be jokios pertraukos Rangovas privalo vykdyti įrenginių eksploataciją ir teikti su tuo susijusius dokumentus.
    17. Tuo atveju, jeigu kvalifikacijai atitikti Rangovas pasitelkia subrangovus / subtiekėjas, tie subrangovai / subtiekėjai privalo vykdyti Komerciniame pasiūlyme, Priedas Nr. 3 numatytus darbus.
  1. Rangovas turi teisę:
     1. nepradėti Objekto darbų arba vienašališkai sustabdyti Objekto darbus, jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti ilgiau negu 30 (trisdešimt) dienų arba jeigu Užsakovas nevykdo bet kokių kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, kurie turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymui;
     2. pratęsti Objekto darbų atlikimo/įrangos perdavimo terminus Sutartyje numatytais atvejais, jeigu Užsakovas vėluoja ir/arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus.
     3. neatlikti papildomų Objekto darbų tol, kol jie yra neįtraukti į Sutarties dokumentus(įskaitant jų nėra Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) Šalių rašytiniu susitarimu ir Šalys nėra susitarę dėl jų apmokėjimo;
     4. dėl pasikeitusios nuotekų sudėties reikalauti iš Užsakovo, kad būtų kompensuoti Rangovo nuostoliai bei esant poreikiui pratęsti Sutarties įgyvendinimo terminą;
     5. reklamuoti apie atliekamą Objektą įvairiais komunikacijos kanalais (interneto tinklalapis, socialiniai tinklai ir pan.);
     6. siekdamas tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį pasitelkti (samdyti) subrangovus / subtiekėjus. Sudarius sutartis tarp Rangovo ir subrangovų / subtiekėjų, Rangovas visiškai atsako Užsakovui už jo tiesiogiai vykdomus darbus. Už subrangovų / subtiekėjų atliekamus Objekto darbus, jų kokybę, atitikimą Techninei specifikacijai ir Teisės aktams, Objekto darbų atlikimo terminų laikymąsi bei Užsakovui ir / ar tretiesiems asmenims padarytą žalą bei bet kokių kitų subrangovo / subtiekėjo pareigų vykdymą, kol jis vykdo Objekto darbus pagal šią Sutartį.
  2. Rangovo atsakomybė:
     1. Rangovas Objekto darbų atlikimo metu garantijos laikotarpiu, gavęs pagrįstą raštišką pranešimą apie aptiktus Objekto darbų / įrangos defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, privalo per suderintą su Užsakovu laiką, bet ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų ir neviršijant Grafike numatytų terminų, šiuos defektus ištaisyti. Jeigu defektų pašalinimas dėl darbų ar įrangos specifikos gali užtrukti ilgesnį terminą, Rangovas suderina su Užsakovu protingą ilgesnį terminą šiems defektams pašalinti, tačiau defektų šalinimas negali įtakoti bendro Sutarties 5.1 punkte numatyto termino.
     2. Vykdydamas Sutartį, Rangovas veikia savo vardu ir tik išimtinais atvejais, jei tai būtina tinkamai įvykdyti Sutartį, Rangovas veikia Užsakovo vardu. Šioje dalyje numatyta išimtis įmanoma tik esant atskiram Užsakovo rašytiniam sutikimui. Jei Rangovas pagal šią Sutartį atlieka kokius nors veiksmus Užsakovo vardu, jis privalo atskleisti Tretiesiems asmenims, kad veikia Užsakovo vardu, Užsakovo naudai bei Užsakovo interesais.
     3. Užsakovas neatšaukiamai pareiškia, kad savo pretenzijas ir/ar bet kokius reikalavimus dėl defektų šalinimo, nuostolių atlyginimo ir/ar netesybų sumokėjimo, susijusių su subrangovų / subtiekėjų atliktais Objekto darbais ir/ar patiekta Objekto įranga, Užsakovas reikš tiesiogiai Rangovui.

1. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
   1. Užsakovas įsipareigoja:
      1. finansuoti Objekto statybą Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis;
      2. užtikrinti laisvą Rangovo transporto, medžiagų ir įrengimų, taip pat Rangovo ir jo pasitelktų subrangovų darbuotojų patekimą ir judėjimą (netrukdyti) Statybų aikštelėje;
      3. per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo paskirti Užsakovo atsakingą asmenį ir raštu nurodyti Rangovui Užsakovo atsakingo asmens, kuris dalyvaus priimant atliktus Objekto darbus, pasirašys PVM sąskaitas-faktūras ir kitus dokumentus, vardą, pavardę, (mobilaus) telefono numerį;
      4. atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis;
      5. Patvirtinus Objekto priėmimo-perdavimo aktą ir Rangovui pradėjus garantinį aptarnavimą užtikrinti nuotekų tiekimą, kuris negali būti 5 proc. didesnis arba mažesnis už Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytus susidarančių nuotekų kiekius.
      6. užtikrinti Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytų susidarančių nuotekų kiekį. Kurio 5 proc. svyravimas nėra laikomas nukrypimu nuo Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytų susidarančių nuotekų kiekio.
      7. užtikrinti nuotekų sudėtį, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį nuotekose esantys teršalai išliks nekintantys. Apie galimus pokyčius iš anksto, tačiau vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuoti Rangovą. Dėl pasikeitusios nuotekų sudėties Užsakovas privalo kompensuoti Rangovo patirtus nuostolius.
      8. leisti Rangovui reklamuoti Objektą;
      9. nedelsiant raštu pranešti Rangovui apie defektus, rastus po atliktų Objekto darbų/įrangos patikrinimo;
      10. esant trečiųjų asmenų bet kokiems veiksmams, kuriais arba dėl kurių sustabdomas ar kitaip apribojamas bet kokių Objekto darbų pagal Sutartį atlikimas, taip pat bet koks kitoks tinkamas Sutarties vykdymas, esant bet kokioms kitoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties įvykdymas arba tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas, Užsakovas įsipareigoja nedelsiant apie įvykį ir aplinkybes informuoti Rangovą ir kartu su Rangovu nedelsiant imtis visų reikiamų ir įmanomų priemonių, siekiant šiame punkte numatytoms aplinkybėms pašalinti. Jeigu šiame punkte numatyti trečiųjų asmenų veiksmai, taip pat šiame punkte numatytos aplinkybės kilo dėl Užsakovo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui dėl to patirtus nuostolius;
      11. suteikti bei užtikrinti reikiamą elektros energijos galią planuojamai statyti įrangai;
      12. Objekto darbų rezultatą naudoti tik pagal jo tiesioginę paskirtį, griežtai laikantis jo naudojimo sąlygų ir taisyklių.
      13. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka yra privaloma ne vėliau nei per 5 darbo dienas paskirti techninės priežiūros atstovą. Sutarties 5.1 punkte numatytas galutinis terminas pratęsiamas tiek, kiek Užsakovas vėluoja atlikti šiame punkte numatytus įsipareigojimus.
   2. Užsakovas turi teisę:
      1. tikrinti Rangovo atliktus Objekto darbus/įrangą;
      2. sustabdyti Rangovo atliekamus Objekto darbus, jeigu nustatoma, kad Objekto darbai atliekami/įranga tiekiama nesilaikant Projektinės dokumentacijos, Techninės specifikacijos, Sutarties sąlygų, Teisės aktų ir reikalauti, kad Rangovas nedelsiant ištaisytų nustatytus defektus. Sustabdžius Statybos darbus šiame punkte numatytais atvejais, Objekto darbų užbaigimo terminai, numatyti Grafike, ir galutinis Sutarties 5.1 punkte numatytas terminas, nepratęsiami.
      3. sustabdžius darbus dėl Rangovo įvykdytų Teisės aktų reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo atstovas, kuris nedelsiant turi atvykti į Statybos aikštelę. Rangovui surašomas įpareigojimas pašalinti Teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos norminių dokumentų, reikalavimų pažeidimus. Pašalinęs pažeidimus Rangovas apie tai informuoja Užsakovą raštu;
      4. .Užsakovas neturi teisės išskaičiuoti (vienašališkai įskaityti) šioje Sutartyje numatytų Rangovui taikomų netesybų ir/ar nuostolių sumos iš Rangovui mokėtinų sumų, išskyrus atvejus, kai Rangovas su tokiu išskaičiavimu sutinka (toks Rangovo sutikimas turi būti išreikštas raštu, pvz., Rangovo vadovo el. laišku arba rašytiniu sutikimu);
      5. nepasirašyti Objekto priėmimo-perdaimo akto, jeigu Objektas ar Statybos aikštelė yra netinkamai sutvarkyti, po Užsakovo raštiško įspėjimo dėl teritorijos sutvarkymo ar yra neatlikti bet kokie kiti šioje Sutartyje nustatyti Užsakovo veiksmai, neįvykdytos pareigos ar Objektas neveikia, išskyrus kai Užsakovas nepateikia Techninėje specifikacijoje nustatyto kiekio ir kokybės žaliavos ir/arba tokią situaciją sąlygojo kitokie paties Užsakovo veiksmai (neveikimas).
   3. Užsakovo atsakomybė:

10.3.1. Užsakovas įsipareigoja atlyginti visus Rangovo nuostolius, kurie gali atsirasti Užsakovui nevykdant ir/arba netinkamai vykdant ir/arba vėluojant vykdyti Sutartyje ir Teisės aktuose nurodytus įsipareigojimus;

10.3.2. Kiti Užsakovo įsipareigojimai, susiję su Užsakovo atsakomybės taikymu, numatyti kituose šios Sutarties punktuose bei taikytinuose Teisės aktuose.

1. DARBŲ KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR DARBŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA
   1. Tuo atveju, jeigu teisės aktų nustatyt tvarka yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas ir privalomas techninis-darbo projektas, Rangovas įsipareigoja suderinti su Užsakovu bei Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka suderinti su valdžios institucijomis parengtą Objekto statybos techninį darbo projektą ir kitus Rangovo pagal Pirkimo konkurso sąlygas, Techninę specifikaciją, Sutarties nuostatas rengiamus dokumentus.
   2. Užsakovo atstovai Užsakovo vardu vykdo visų Objekto darbų/įrangos, atliekamų pagal šią Sutartį, patikrinimą ir kontrolę, turi teisę patikrinti Projektinę dokumentaciją, Statybos aikštelėje ar už jos ribų vykdomus Objekto darbus/įrangą ar jų dalį, medžiagų, kurios yra naudojamos atliekant Objekto darbus, atitikimą Sutarties bei Užsakovo reikalavimams, atlikimo terminų nuolatinę kontrolę bei atlikti bet kokius kitus patikrinimo, kontrolės veiksmus, kiek tai reikalinga Užsakovo nuožiūra pagal šią Sutartį Objektui pastatyti ir perduoti Užsakovui naudoti. Rangovas šiuo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja bendradarbiauti su Užsakovo atstovais jiems vykdant šioje Sutartyje numatytas pareigas.
   3. Vykdant Objekto statybos darbus Rangovo naudojamų medžiagų ir / arba priemonių kokybė turi atitikti galiojančių Teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir aukščiausių standartų reikalavimus bei Projektinės dokumentacijos sprendinius, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir / arba įrenginiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.
   4. Jeigu yra privaloma Užsakovas paskiria statybos techninę priežiūrą vykdančius subjektus, kurie privalo atitikti Teisės aktų jiems taikomus reikalavimus. Užsakovas, sudaręs sutartis su šiame punkte nurodytais subjektais, įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Rangovą apie tokių sutarčių sudarymą nurodant šių subjektų duomenis. Užsakovo paskirti šiame punkte nurodyti subjektai turi teisę imtis visų Objekto darbų tikrinimui reikalingų veiksmų, netrukdant Rangovui vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.
   5. Užsakovo atstovas, Techninis prižiūrėtojas (jeigu privaloma) turi teisę duoti nurodymus, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR, Rangovo atstovui dėl: (i) medžiagų ar įrangos, kuri neatitinka Projektinės dokumentacijos ir / arba Teisės aktų reikalavimų, išvežimo iš Statybų aikštelės; jų pakeitimo Projektinę dokumentaciją ir Teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis medžiagomis ar įranga; (ii) netinkamo Objekto statybos darbų atlikimo bei trūkumų šalinimo, vadovaujantis Projektine dokumentacija, Teisės aktų reikalavimais ir / arba papildomais Užsakovo ir Rangovo susitarimais. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo atstovo ar kitų šiame punkte nurodytų subjektų duotus nurodymus, susijusius su šios Sutarties vykdymu, išskyrus atvejus, kai tokie nurodymai prieštarauja Teisės aktų reikalavimams ar šios Sutarties nuostatoms.
   6. Šalys susitaria, kad Užsakovo atstovo ir/arba Techninio prižiūrėtojo (jeigu jis yra privalomas) teisėti ir pagrįsti nurodymai , kurie fiksuojami raštu ar Statinio statybos darbų žurnale (jeigu jis yra privalomas), susiję su naudojamomis statybinėmis medžiagomis, įrenginiais, kitais gaminiais, vykdomų Objekto darbų atitikimu Projektinei dokumentacijai, yra privalomi Rangovui ir Rangovas įsipareigoja tokius nurodymus nedelsiant įvykdyti.
   7. Techninis prižiūrėtojas (jeigu privaloma) ir/ar Užsakovo nurodytas atstovas nuolat kontroliuoja detalaus Objekto darbų vykdymo Grafiko vykdymą.
   8. Šalys susitaria, kad Užsakovo atstovui ir/ar Techniniam prižiūrėtojui (jeigu jis yra privalomas) turi būti sudarytos visos galimybės išanalizuoti, ištirti, atlikti bet kokius matavimus ar kitus Objekto darbų tyrimus. Užsakovo atstovui ir/ar Techniniam prižiūrėtojui (jeigu jis yra privalomas) turi būti pranešta iš anksto prieš protingą terminą apie visus šioje dalyje numatytus atliekamus Objekto darbus.
   9. Šalys aiškiai susitaria, kad Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę pakeisti Techninį prižiūrėtoją, taip pat pasitelkti papildomus priežiūrą atliekančius asmenis, apie tai nedelsiant informuodamas Rangovą raštu.
2. OBJEKTO ĮRANGOS IR DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA
   1. Rangovas garantuoja, kad Objekto įrangos ar Objekto darbų priėmimo metu atlikti Objekto darbai atitiks Sutartyje, įskaitant jos prieduose nustatytas sąlygas bei Teisės aktų, aukščiausių kokybės standartų ir kitus Sutartyje nustatytus reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios sumažintų Objekto darbų vertę ar tinkamumą naudoti pagal paskirtį.
   2. Objekto įrangai yra suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, išskyrus jos dalims, kurios pagal gamintojo pateiktą eksploatacijos terminą turi būti keičiamos dažniau nei kas 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. Rangovas privalo užtikrinti minimalų garantinį laiką tokioms atskiroms dažniau keičiamoms dalims, pagal gamintojo nustatytą garantinį terminą. Objekto įrangos garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Objekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
   3. Objekto darbams suteikiama garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei numatyta Teisės aktuose.
   4. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Objekto darbų/įrangos trūkumus įsipareigoja šalinti per įmanomai trumpiausią laiką savo sąskaita.
   5. Šalys tarpusavio susitarimu nustato tokią garantinio laikotarpio metu nustatytų trūkumų ar defektų šalinimo tvarką: Užsakovui, tretiesiems asmenims, kurie sudarytų su Užsakovu sandorių pagrindu naudojasi Objektu ar jo dalimi, garantinio termino metu nustačius Objekto darbų ar Objekto įrangos trūkumus ar defektus, Užsakovas ar jo teisių perėmėjas kreipiasi į Rangovą raštu, nurodydamas nustatytus trūkumus ar defektus ir nustato protingus terminus tokiems trūkumams pašalinti. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas privalo atvykti į Objektą ir per objektyviai įmanomą trumpiausią terminą savo sąskaita pradėti šalinti nustatytą trūkumą ar defektą.
   6. Rangovas privalo nedelsiant imtis visų priemonių trūkumams ar defektams, kurie iš esmės trukdo naudoti Objektą ar jo dalį pagal paskirtį, pašalinti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu pagal gedimo pobūdį toks terminas yra įmanomas. Kiti nustatyti trūkumai ar defektai, pagal gedimo pobūdį, turi būti pašalinti per trumpiausią įmanomą laiką. Šalys tarpusavio susitarimu gali nustatyti kitus trūkumų ar defektų šalinimo terminus.
   7. Rangovui atsisakius šalinti nurodytus trūkumus arba per 12.6 punkte nustatytus terminus nepradėjus šalinti nustatytų trūkumų ar defektų, arba nurodytų trūkumų nepašalinus nustatytu laiku, Užsakovas turi teisę pašalinti tokius trūkumus ar defektus savo ar kito pasirinkto asmens jėgomis, prieš tai informavęs apie tai Rangovą. Atsakingas asmuo trūkumų šalinimo išlaidas privalo padengti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Užsakovo pranešimo gavimo dienos.
   8. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad visi pagal šią Sutartį naudoti ar naudojami statybos produktai, garantiniam aptarnavimui panaudoti produktai bei eksploatacijai (jeigu tokią atliks Rangovas) panaudoti produktai pilnai ir visa apimtimi atitiks tokio pobūdžio produktams taikomus kokybės reikalavimus, bus saugūs ir patikimi, turintys tinkamus techninius liudijimus, patvirtinančius jų kokybę, atitiks kitus keliamus reikalavimus, įskaitant Teisės aktų ir Projektinės dokumentacijos. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad pagal šią Sutartį Objektui panaudotoms statybinėms medžiagoms, dalims ar įrengimams / įrangai suteiks garantijas tokiems laikotarpiams, kokius numato tų statybinių medžiagų, dalių ar įrengimų gamintojai, Per garantinį terminą pakeičiamai Objekto įrangai arba jos detalei / detalėms suteikiamas toks pats garantinis terminas, kaip ir buvo nustatytas pakeistai įrangai, skaičiuojant nuo pakeistos įrangos ar jos detalės / detalių priėmimo akto pasirašymo dienos, t.y. dėl pakeistos įrangos / detalės bendras tai įrangai / detalei taikomas garantinis terminas nepailgėja.
   9. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.
   10. Jeigu Rangovas sutinka pašalinti Objekto darbų ir/ar Objekto įrangos trūkumus, už kuriuos Rangovas nėra atsakingas, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tokių trūkumų pašalinimą, sumokėdamas Šalių kiekvienu atveju atskirai sutartą kainą per Šalių sutartus terminus.
3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
   1. Rangovas prisiima visą atsakomybę už tinkamą ir savalaikį bet kokių Objekto darbų atlikimą, Objekto įrangos pateikimą ir tinkamą Objekto darbų rezultato pasiekimą bei yra atsakingas Užsakovo atžvilgiu šios Sutarties bei Teisės aktų nustatyta tvarka.
   2. Rangovui vėluojant atlikti bet kokius Objekto darbus atlikimo terminais pagal Grafiką, išskyrus atvejus, kai Rangovas vėluoja dėl nenugalimos jėgos (lot. force majeure) aplinkybių arba dėl paties Užsakovo kaltės ar nuo Užsakovo arba valstybės/savivaldybės institucijų ir įmonių priklausančių aplinkybių, Užsakovo pasirinkimu, Rangovas, moka Užsakovui netesybas, lygias 0,02% (dviejų šimtųjų procento) nuo vėluojamo atlikti Grafike nurodyto etapo vertės be PVM, už kiekvieną pavėluotą dieną už visą vėlavimo laikotarpį. Šalys susitaria, kad bendra Rangovo mokama netesybų suma už vėlavimą vykdyti įsipareigojimus negali viršyti 5 % (penkių procentų) nuo Objekto kainos be PVM. Rangovas netesybas ir nuostolius turi apmokėti Užsakovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Užsakovo sąskaitos išrašymo dienos. Taipogi Rangovas kompensuoja Pirkėjui visas baudas, delspinigius ar negautą ES paramos sumą, kurią Užsakovui skyrė už vėlavimą įgyvendinti finansavimo sutartį arba nebuvo pasiekti finansavimo sutarties rodikliai. Delspinigiai, jeigu Užsakovas juos taiko yra įskaitomi į Užsakovo sumokėtą baudą, delspinigius ar negautą ES paramos sumą.
   3. Užsakovui vėluojant apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas Sutarties 8.1 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo pasirinkimu Užsakovas už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka 0,02% (dvi šimtąsias procento) nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio palūkanas. Netesybas Užsakovas Rangovui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.
   4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu ši Sutartis yra nutraukiama dėl Rangovo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Rangovas savo iniciatyva nutraukia šią Sutartį nesant Užsakovo kaltės, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo, nurodyto šioje dalyje, fakto, sumokėti Užsakovui 20 % (dvidešimt procentų), skaičiuojant nuo Sutarties 4.1 punkte nurodytos Objekto kainos, neįskaitant PVM, dydžio baudą, kuri Šalių susitarimu atitinka minimalių neįrodinėtinų dėl tokio Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtų nuostolių dydį, bei padengti visus ir bet kokius Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių ši bauda nepadengia.
   5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu ši Sutartis yra nutraukiama dėl Užsakovo kaltės ar nuo jo priklausančių aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Užsakovas savo iniciatyva nutraukia šią Sutartį nesant Rangovo kaltės, Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienas nuo Sutarties pasibaigimo, nurodyto šioje dalyje, fakto, sumokėti Rangovui 20 % (dvidešimt procentų), skaičiuojant nuo Sutarties 4.1 punkte nurodytos Objekto kainos, neįskaitant PVM, dydžio baudą, kuri Šalių susitarimu atitinka minimalių neįrodinėtinų dėl tokio Sutarties pasibaigimo Rangovo patirtų nuostolių dydį, taip pat Užsakovas įsipareigoja sumokėti už faktiškai tinkamai ir laiku atliktus Objekto darbus, patiektą, arba dar nepatiekė, tačiau užsakytą ar gamybinėje bazėje gaminamą Objekto įrangą ir atlyginti kitus Rangovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia Užsakovo sumokėta bauda.
   6. Baudos pagal atskirus Sutarties punktus ir / ar už pakartotinius pažeidimus viena į kitą neįskaitomos,

t. y. esant daugiau nei vienam pažeidimui, už kurį pagal Sutartį numatyta bauda, šios baudos taikomos už kiekvieną pažeidimą atskirai.

* 1. Šalys šiuo aiškiai susitaria, kad netesybų pagal šią Sutartį sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę ir neriboja Šalies teisės pasinaudoti kitais šioje Sutartyje ar Teisės aktuose numatytais teisių gynimo būdais, įskaitant teise nutraukti Sutartį.
  2. Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje numatytas baudas bei kitas netesybas jos laiko pagrįstomis bei protingomis ir Šalys ateityje dėl jų dydžio nekels jokių pretenzijų.
  3. Šalys susitaria, kad bet kokias baudas ar netesybas bei nuostolius, kurios atsirado dėl Subrangovų kaltės Užsakovas turi išsireikalauti tiesiogiai iš Rangovo.
  4. Jeigu šioje Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje nustatytas netesybas, baudas ir kitus priklausančius mokėjimus Šalis turi sumokėti nukentėjusiai Šaliai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokių netesybų, baudų ar kt. mokėjimo pagrindo atsiradimo dienos.
  5. Šalys susitaria, kad bet kokiu atveju Rangovo atsakomybė pagal šią Sutartį yra ribojama tik tiesioginiais nuostoliais, t.y. Rangovas už netiesioginius nuostolius jokiais atvejais neatsako, išskyrus imperatyviai įstatymuose numatytus atvejus, kai Rangovo atsakomybė negali būti ribota.

1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
   1. Sutartis gali būti nutraukta:
      1. atskiru rašytiniu Šalių susitarimu jame nustatytomis sąlygomis;
      2. vienos iš Šalių iniciatyva, šioje Sutartyje numatytais atvejais, įteikiant rašytinį pranešimą kitai Šaliai.
   2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) dienų (jeigu per šį laikotarpį Rangovas nepašalina priežasčių/pažeidimų, dėl kurių Užsakovas ketina nutraukti Sutartį), jeigu:
      1. Rangovas, po Užsakovo nustatyto protingo termino trūkumams pašalinti, kuris negali būti trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir ilgesnis nei 120 (vienas šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų, vėluoja užbaigti visus Objekto darbus ar konkretaus etapo Objekto darbus pagal Grafiką (įskaitant ir pasirašyti Objekto priėmimo-perdavimo aktą) bei atlikti garantinį aptarnavimą; Užsakovas negali pasinaudoti šia teise tuo atveju, jeigu Objekto darbus vėluojama atlikti dėl to, kad Užsakovas nėra tinkamai įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba vėlavimas susijęs su nuo valstybės ar savivaldybės institucijų ar įmonių priklausančiomis priežastimis;
      2. Rangovas dėl savo kaltės nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį taip lėtai, kad tampa akivaizdu, kad Objekto darbai nebus baigti pagal Grafiką;
      3. Paaiškėja, kad Sutartyje nurodytomis sąlygomis pateikti Rangovo patvirtinimai ir garantijos, užtikrinimai, draudimai yra melagingi, neteisingi, jeigu tai turi esminės reikšmės Sutarties vykdymui;
      4. pagal šią Sutartį atliekami Objekto darbai/įranga neatitinka Teisės aktų ir / arba Sutarties reikalavimų ir / arba Rangovas Objekto darbus atlieka nekokybiškai: naudoja netinkamas medžiagas, įrangą, priemones ir tokie neatitikimai neištaisomi per Šalių sutartą terminą;
      5. yra priimamas sprendimas dėl Rangovo reorganizavimo ar pertvarkymo;
      6. Rangovui įsiteisėjusiu teismo sprendimu iškeliama nemokumo byla arba Rangovas nepajėgia vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Užsakovui raštu pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
      7. Rangovas nepagrįstai atsisako vykdyti/tęsti darbus arba praneša apie vienašališką sutarties nutraukimą;
      8. Darbai turi būti sustabdyti neapibrėžtam laikotarpiui dėl nenugalimos jėgos.
   3. Pagal Sutarties 14.2.1 –14.2.7 punktus nutraukus Sutartį:
      1. Rangovas turi sumokėti Sutarties 13.4 punkte nurodyto dydžio baudą;
      2. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius, tačiau toks Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos pilnai atsiskaityti su Rangovu už iki Sutarties nutraukimo momento atliktus Objekto darbus ir pateiktą ir užsakytą Objekto įrangą;
      3. Užsakovas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų įvertina kartu su Rangovu atliktus Objekto darbus/įrangą ir suderina su Rangovu mokėtiną sumą. Į šią Rangovui mokėtiną sumą įeina:
         1. faktiškai ir tinkamai atliktų Objekto darbų vertė (į šią vertę neįskaičiuojami Užsakovo nepriimti Objekto darbai ar jų dalis dėl nepašalintų trūkumų, kuriuos ištaisyti buvo nurodęs Užsakovas, išskyrus atvejus, kai trūkumų šalinimo kaštai yra mažesni nei šių darbų vertė – tokiu atveju Užsakovas turi teisę išskaičiuoti tik tokių trūkumų šalinimo kaštus) ir perduota Objekto įranga;
         2. visų medžiagų, įrenginių ir / arba priemonių, kurias sutinka perimti Užsakovas, vertė;
         3. kitos sumos, į kurias pagal šią Sutartį turi teisę Rangovas.

Šiame punkte nurodytos sumos turi būti sumokėtos Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo datos.

* 1. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį pranešdamas Užsakovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu (esant bent vienai iš žemiau nurodytų sąlygų/pagrindų):
     1. Užsakovas daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, nebent yra iškilęs ginčas dėl atliktų Objekto darbų/įrangos kokybės ar apimties (su sąlyga, kad Užsakovo sulaikytos sumos neviršija Objekto darbų/įrangos, dėl kurių yra iškilęs ginčas, vertės);
     2. Užsakovas daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nepasirašo jam pateiktų tinkamai atliktų Objekto darbų/įrangos perdavimo dokumentų ir raštu nepateikia Rangovui pagrįstų atsisakymo pasirašyti šiuos dokumentus motyvų;
     3. Užsakovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir, Rangovui raštu pareikalavus, per Rangovo nustatytą protingą terminą nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
     4. Jeigu Užsakovas kliudo Rangovui vykdyti Sutartį, tame tarpe, nevykdo savo Sutartimi ar Teisės aktuose numatytų įsipareigojimų, kurie turi įtakos Rangovo prisiimtų įsipareigojimų vykdymui (pvz, pradėjus garantinį aptarnavimą nėra tiekiamos nuotekos, taip kad Rangovas negalėtų pasiekti Techninėje specifikacijoje nurodytų teršalų, kurį jis privalo pasiekti);
     5. Jeigu Užsakovas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja įvykdyti šios Sutarties 5.3. ir 10.1.10. punkte numatytus įsipareigojimus, nuo kurių įvykdymo pradedamas skaičiuoti Objekto darbų pradžios momentas;
     6. Jeigu Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės sustabdo Objekto darbus ilgesniam nei 30 (trisdešimt) dienų terminui, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria dėl to, kad tokios Rangovo prastovos bus Užsakovo kompensuotos Šalių atskiru rašytiniu susitarimu nustatyta tvarka ir terminais.
     7. Užsakovui neužtikrinant Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytų susidarančių nuotekų kiekio. Kurio 5 proc. svyravimas nėra laikomas nukrypimu nuo Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) numatytų susidarančių nuotekų kiekio.
     8. Užsakovui neužtikrinant, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį nuotekose esantys teršalai išliks nekintantys, tokie kokie nurodyti Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1).
  2. Pagal Sutarties 14.4. punktą Rangovui nutraukus Sutartį Užsakovas turi sumokėti Sutarties 13.5 punkte numatytą baudą ir per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo datos:
     1. Užsakovas neturi teisės reikalauti, kad Rangovas atlygintų Užsakovo dėl tokio nutraukimo patirtus nuostolius;
     2. Užsakovas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo dienos kokybiškai atliktus Objekto darbus, patiektą Objekto įrangą. Į Rangovui mokėtiną sumą įeina Sutarties 15.3.3 punkte nurodytos sumos;
     3. Užsakovas turi atlyginti kitus Rangovo dėl tokio Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia Užsakovo sumokėta bauda.
  3. Nutraukus šią Sutartį ar pasibaigus jos galiojimui kitais pagrindais, Rangovas privalo nedelsiant perduoti Užsakovui visus atliktus ir neperduotus Objekto darbus bei jų rezultatus, o taip pat visus dokumentus, kuriuos Rangovas gavo iš Užsakovo arba valdžios institucijų, trečiųjų asmenų. Rangovas privalo nedelsdamas nutraukti Objekto darbus, išskyrus tuos, kuriuos dėl gyvybės ar nuosavybės apsaugos, ar dėl darbų saugos yra būtina atlikti / pabaigti.

1. NENUGALIMA JĖGA
   1. Šalys atleidžiamos nuo dalinės ar visiškos atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tai buvo padaryta dėl nenugalimos jėgos veikimo (force majeure). Force majeure aplinkybes bei atleidimo nuo jų sąlygas Šalys supranta taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
   2. Šalis, kuri savo įsipareigojimų nevykdymą grindžia force majeure aplinkybėmis, privalo iš karto po jų atsiradimo informuoti raštu kitą Šalį, ir, pastarajai pareikalavus, pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo ir patvirtinantį force majeure aplinkybių atsiradimą.
   3. Pasibaigus force majeure aplinkybių veikimui, Šalis, kurios atžvilgiu jos veikė, privalo nedelsiant apie tai informuoti kitą Šalį.
   4. Pradėjus veikti force majeure aplinkybėms, Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir jos pasekmės.
   5. Jei force majeure aplinkybės veikia daugiau nei šešis mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį.
2. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
   1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
   2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu aukščiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) dienų, tokie ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
3. KONFIDENCIALUMAS
   1. Šalys įsipareigoja laikyti visą informaciją, kuri pagal savo pobūdį yra konfidenciali, kurią bet kuri iš Šalių atskleis kitai Šaliai, konfidencialia Sutarties vykdymo metu ir neterminuotai po Sutarties pasibaigimo ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba šią informaciją būtina atskleisti Teisės aktuose numatytais atvejais.
   2. Konfidencialią informaciją gavusi Šalis privalo ją naudoti tik vykdydama Sutartį ir užtikrinti, kad gauta konfidenciali informacija nebūtų naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Konfidenciali informacija – visa informacija, susijusi su šia Sutartimi, kurią viena Šalis (ar jos vardu – kitas asmuo) bet kokiu būdu pateikė kitai Šaliai (nepriklausomai nuo to, kada ta informacija buvo pateikta). Informacija, išskyrus Sutarties turinį, laikoma konfidencialia nuo to momento, kai tą informaciją gavo kita Šalis.
   3. Konfidenciali informacija negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios Šalies sutikimo. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas pagal Lietuvos Respublikos Teisės aktus privalomiems informacijos atskleidimo atvejams, taip pat, kai konfidenciali informacija turi būti atskleista tam, kad tinkamai įvykdyti Objekto darbus, kai konfidenciali informacija atskleidžiama Šalies konsultantams ir patarėjams, įskaitant teisės konsultantus, subrangovams / subtiekėjams, kurie užtikrina gautos konfidencialios informacijos ne mažesnę apsaugą, nei nustatyta šioje Sutartyje.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių atstovai ją pasirašo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Sutarties galiojimas pasibaigia tą dieną, kurią laikoma, kad Šalys tinkamai įvykdė visus pagal šią Sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą.
   2. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra ar tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios Sutarties nuostatų. Atsiradus tokioms aplinkybėms, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią laiką sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios kiek įmanoma turėtų įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kurio buvo siekta susitariant dėl netekusios galios Sutarties nuostatos.
   3. Sutarties sąlygos ir kiti Sutarties dokumentai gali būti keičiami ar papildomi tik rašytiniu Šalių susitarimu, nebent šioje Sutartyje nurodyta kitaip. Kiekvienas toks susitarimas nuo tinkamo jo įforminimo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.
   4. Rangovas turi teisę be atskiro Užsakovo sutikimo perduoti visus arba dalį savo pagal šią Sutartį prisiimtų įsipareigojimų tretiesiems asmenims (Rangovo pasitelktiems subrangovams ir/ar subtiekėjams).
   5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti Šalių atsakingų asmenų parašais.
   6. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kiti dokumentai yra rengiami lietuvių kalba, Šalių siunčiami registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per kurjerius, ar įteikiami Šalių atstovams pasirašytinai šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Registruotu laišku siunčiami pranešimai/dokumentai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas elektroniniu paštu, jeigu pranešimas išsiųstas iki 12.00 valandos, ir laikoma, kad gauta kitą dieną po išsiuntimo, kai pranešimas išsiunčiamas po 12.00 valandos. Jei Šalys šioje Sutartyje nustatyta tvarka nepranešė viena kitai apie jų adreso ar fakso numerių pasikeitimą, laikoma, kad pranešimai/dokumentai yra Šalims tinkamai įteikti.
   7. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pranešti viena kitai apie jų buveinės adreso, pavadinimo, telefono, elektroninio pašto ar banko bei atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie šios Sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimą, privalo atlyginti visus kitos Šalies dėl to patirtus nuostolius.
   8. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
   9. Šalys patvirtina, kad perskaitė šią Sutartį, suprato aukščiau išdėstytas šios Sutarties sąlygas, iš šios Sutarties kylančias pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko neverčiamos pasirašė šią Sutartį.
   10. Atsakingi asmenys už sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir kontrolę:

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas: | Rangovo atstovas: |
|  |  |

1. SUTARTIES PRIEDAI

Priedas Nr. 1: Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2: Darbų atlikimo grafikas;

Priedas Nr. 3: Komercinis pasiūlymas

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Pirkimo dokumentų 7 priedas „Darbų atlikimo grafikas“

Pridedamas priedas

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dokumentų 7 priedas „Darbų atlikimo grafikas“** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | **Data:** | **Nr.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Eil Nr.** | **Darbai** | | **I metai (2025 m.)** | | | | | | | | | | | | **II metai (2026 m.)** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |  |  |
| 3 | Gamybinių nuotekų valymo valymo įrenginių įrengimo (rangos) darbų atlikimas, su paleidimo derinimo darbais | | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stebėsenos laikotarpis po projekto techninio įgyvendinimo | | X | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| *(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)* | | |  |  |  | *(Parašas)* | | | | | | | |  | *(Vardas, pavardė)* | | | | | | | | | |  |  |  |  |